Российская Федерация

Проект

освоения лесов

для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также
гидротехнических сооружений, морских портов,

морских терминалов, речных портов, причалов
(причал речной пассажирский)
на лесном участке, переданном в аренду

Казаеву З.Ю.
Астраханская область, Правобережное лесничество
в границах Енотаевского административного района,

Енотаевское участковое лесничество,

квартал 52 выдел 18ч
Общая площадь 1,0000 га

Договор №642 аренды лесного участка

от 30 ноября 2022 года
Разработчик:                                                                З.Ю. Казаев
Астрахань 2023

Содержание

	Глава

раздел
	Наименование глав и разделов
	стр.

	Общая часть проекта освоения лесов

	1.
	Общие сведения …………………………………………………………………………...…..
	4-6

	1.1.
	Сведения о лице, использующем лесной участок………………………………………….....
	4

	1.2.
	Сведения об органе государственной власти или органе местного самоуправления, предоставившем лесной участок в аренду или постоянное (бессрочное) пользование………..
	4-5

	1.3.
	Выписка из государственного кадастра недвижимости с описанием границ лесного участка.
	5

	1.4.
	Копия договора аренды лесного участка с приложениями или свидетельства о предоставлении лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование………………………...
	5

	1.5.
	Сведения о разработчике проекта…………………………………………………………...…
	5-6

	2.
	Сведения о лесном участке…………………………………………………………...………
	7-12

	2.1.
	Перечень предоставленных в аренду, в постоянное (бессрочное пользование) лесных кварталов, лесотаксационных выделов, год последнего лесоустройства лесничества, лесопарка...
	7-8

	2.2.
	Распределение площади лесного участка по видам целевого назначения лесов на защитные (по их категориям), эксплуатационные и резервные леса……………………………....
	8-9

	2.3.
	Распределение площади лесного участка по лесным и нелесным землям лесного фонда
	9

	2.4.
	Таксационная характеристика лесных насаждений на лесном участке (по таксационным описаниям, данным сплошного перечета или натурного обследования)………………...…
	10-11

	2.5.
	Характеристика имеющихся в границах лесного участка особо охраняемых природных территорий и объектов, планы по их организации, развитию экологических сетей, сохранению объектов биоразнообразия…………………………………………………………
	11

	2.6.
	Сведения о наличии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев, кустарников, лиан и иных лесных растений…………………………………………………..
	11

	2.7.
	Сведения об обременениях лесного участка……………………………………………...…..
	11

	2.8.
	Прогнозные показатели состояния лесного участка к сроку завершения действия проекта освоения лесов в соответствии с договором аренды лесного участка…………………...
	12

	3.
	Создание лесной инфраструктуры……………………………………………………..…...
	13-14

	3.1.
	Характеристика существующих и проектируемых объектов лесной инфраструктуры на лесном участке и их пространственное размещение…………………………………………
	13

	3.2.
	Проектируемый объем рубок лесных насаждений, предназначенных для создания объектов лесной инфраструктуры………………………………………………………….……...
	13-14

	4.
	Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры…………………………………………………………………..
	15-16

	4.1.
	Характеристика существующих и проектируемых объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры на лесном участке и их пространственное размещение………….
	15-16

	4.2.
	Проектируемый объем рубок лесных насаждений на лесном участке, предназначенном для создания объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры……………….
	16

	5.
	Мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов……………………………
	17-27

	5.1.
	Характеристика территории лесного участка по классам пожарной опасности………...…
	17

	5.2.
	Обоснование и характеристика проектируемых видов и объемов мероприятий по противопожарному обустройству лесов с учетом объектов, созданных при использовании лесов в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества (лесопарка), и их территориальное размещение………………………………………………………………….
	18-20

	5.3.
	Сведения о наличии и потребности пожарной техники, оборудования, снаряжения, инвентаря и др. на лесных участках в соответствии с действующими нормативами………...
	20-22

	5.4.
	Сведения о наличии очагов вредных организмов, загрязнений и иных негативных воздействий на леса, тематическая лесная карта………………………………………................
	22-23

	5.5.
	Обоснование и характеристика видов и объемов проектируемых мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов, санитарно-оздоровительных мероприятий, связанных с рубкой погибших и поврежденных лесных насаждений в соответствии с лесохозяйственным регламентом, технология работ………………………………..
	23-24

	5.6.
	Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия и их пространственное размещение…………………………………………...…….
	24-25

	5.7.
	Площадь земель, нуждающихся в лесовосстановлении………………………………...……
	25

	5.8.
	Проектируемые способы и объемы лесовосстановления в соответствии с лесохозяйственным регламентом, обоснование технологий лесовосстановления……………………....
	25

	5.9.
	Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по лесовосстановлению, и их пространственное размещение, проектируемые виды и объемы ухода за лесом при воспроизводстве лесов (не связанные с заготовкой древесины) в соответствии с лесохозяйственным регламентом, обоснование технологий ухода…………..
	25-26

	5.10.
	Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по уходу за лесами и их пространственное размещение……………………………………………..…
	26-27

	6.
	Мероприятия по охране объектов животного мира, водных объектов………………
	28-31

	6.1.
	Характеристика водных объектов……………………………………………………...……...
	28

	6.2.
	Проектируемые виды и объемы мероприятий по охране водных объектов………………..
	28-30

	6.3.
	Сведения о животном мире……………………………………………………………...……..
	30

	6.4.
	Проектируемые виды и объемы мероприятий по охране объектов животного мира, проектируемые виды и объемы мероприятий по охране объектов растительного мира……....
	30

	6.5.
	Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по охране объектов животного и растительного мира, водных объектов и их пространственное размещение…
	31

	Специальная часть проекта освоения лесов

	7.
	Организация использования лесов…………………………………………………………
	32-36

	7.1.
	Строительство и эксплуатация водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, специализированных портов ………………………
	32-36

	7.1.1.
	Основные параметры и нормативы использования лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, специализированных портов в соответствии с лесохозяйственным регламентом……
	32-34

	7.1.2.
	Обоснование и характеристика проектируемых видов и объемов работ по строительству и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов……………………………………
	34

	7.1.3.
	Характеристика существующих и проектируемых объектов при строительстве и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, специализированных портов на лесном участке……………………...
	34-36

	7.1.4.
	Проектируемый объем рубок лесных насаждений на лесных участках, предназначенных для создания объектов при строительстве и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, специализированных портов……...
	36

	7.1.5.
	Территориальное размещение существующих и проектируемых объектов при строительстве и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, специализированных портов и их пространственное размещение………
	36

	8.
	Заключение……………………………………………………………………………............
	37

	
	Приложения…………………………………………………………………………………...
	38

	1.
	Копия договора №642 аренды лесного участка от 30 ноября 2022 года (с приложениями)
	39-55

	2.
	Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 06.02.2023….
	56-60

	3.
	Выписка из государственного лесного реестра от 22 февраля 2023 года…..…………...…
	61-63

	4.
	Тематическая лесная карта распределения площади лесного участка по видам целевого назначения лесов………………………………………………………………………………..
	64

	5.
	Тематическая лесная карта пространственного размещения существующих и проектируемых объектов лесной инфраструктуры на лесном участке………………………………
	65

	6.
	Тематическая лесная карта пространственного размещения существующих и проектируемых объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры на лесном участке………
	66

	7.
	Тематическая лесная карта характеристики территории лесного участка по классам пожарной опасности.…………………………………………………………...………………….
	67

	8.
	Тематическая лесная карта территориального размещения видов мероприятий по противопожарному обустройству на лесном участке………………………………………...........
	68

	9.
	Тематическая лесная карта мест размещения пожарной техники, оборудования, снаряжения, инвентаря и др. на лесном участке……………………………………………………
	69

	10.
	Тематическая лесная карта пространственного размещения мероприятий по охране объектов животного и растительного мира, водных объектов на лесном участке…………
	70

	11.
	Тематическая лесная карта территориального размещения существующих и проектируемых объектов при строительстве и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, специализированных портов и их пространственное размещение…………………………………………………...
	71

	12.
	Проектная документация лесного участка для использования лесов №32 от 16.07.2021…
	72-77


	
	
	


Общая часть проекта освоения лесов

1.Общие сведения

1.1. Сведения о лице, использующем лесной участок
Арендатором участка лесного фонда, имеющего общую площадь 1,0000 га и расположенного в квартале 52 выделе 18ч Енотаевского участкового лесничества, Правобережного лесничества в границах Енотаевского административного района Астраханской области, является Казаев Зайнди Юсупович (далее - Казаев З.Ю.).
ИНН 300302149936.

Таблица 1.1.1. Сведения о пользователе лесным участком

	Наименование пользователя (юридического, физического лица)
	Вид использования лесов
	Адрес юридического или физического лица
	Телефон, факс, адрес электронной почты, сайт
	Дата, номер договора аренды (свидетельства о предоставлении права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком). Дата, номер регистрации права
	Срок аренды, лет
	Кадастровый номер лесного участка/номер учетной записи в ГЛР

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Казаев З.Ю.
	аренда для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов (причал речной пассажирский)
	416207, Астраханская область, Енотаевский район, с. Николаевка, ул. Горького, д.7
	Тел.:8-917-087-97-79
	Договор №642 аренды лесного участка от 30 ноября 2022 года
Рег. номер 30:03:070701:387 - 30/053/2023-2 от 06.02.2023
	по 05 февраля 2072 
года,49 лет
	30:03:070701:387 
номер учетной записи
в ГЛР: 400-2022-11


1.2. Сведения об органе государственной власти или органе местного самоуправления, предоставившем лесной участок в аренду или постоянное (бессрочное) пользование

Арендодателем лесного участка, согласно договору №642 аренды лесного участка от 30 ноября 2022 года, является Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

Юридический/почтовый адрес арендодателя: 414000, Российская Федерация, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Советская, 14.
Счет №40101810400000010009 Отделение по Астраханской области Южного главного управления центрального банка РФ УФК по Астраханской области

КБК 05311204012016000120

ОКТМО 12615000
ИНН 3015071874

БИК 041203001

КПП 301501001

ОКПО 78316618

ОГРН 1053000081903

ОКОГУ 23900
1.3. Выписка из государственного кадастра недвижимости с описанием границ лесного участка

Арендованный лесной участок с кадастровым номером 30:03:070701:387, имеет следующее местоположение: Астраханская область, Правобережное лесничество в границах Енотаевского административного района, Енотаевское участковое лесничество, квартал 52 выдел 18ч. Общая площадь 1,0000 га.

Выписка из государственного кадастра недвижимости представлена в приложении 2 к проекту освоения лесов.

Номер учетной записи в государственном лесном реестре 400-2022-11. План лесного участка, переданного в аренду, представлен в приложении 3 к проекту освоения лесов.

Лесной участок имеет прямоугольную форму и по периметру граничит: с севера и востока – с территорией государственного лесного фонда (Правобережное лесничество, Енотаевское участковое лесничество, квартал 52), с юга – с территорией МО «Енотаевский район», а с запада – с территорией государственного водного фонда (р. Енотаевка).

1.4. Копия договора аренды лесного участка с приложениями или свидетельства о предоставлении лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование

Копия договора №642 аренды лесного участка от 30 ноября 2022 года (с приложениями) между Службой природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области и Казаевым З.Ю. представлена в приложении 1 к проекту освоения лесов.

1.5. Сведения о разработчике проекта

Проект освоения лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов (причал речной пассажирский) на лесном участке, переданном в аренду, разработан Казаевым Зайнди Юсуповичем в соответствии с частью 1 статьи 88 Лесного кодекса РФ (Федеральный закон от 4 декабря 2006 года №200-ФЗ) и на основе «Состава проекта освоения лесов и порядка его разработки», утвержденного приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 29 февраля 2012 года №69.

ИНН 300302149936
Почтовый адрес: 416207, Астраханская область, Енотаевский район, с. Николаевка, ул. Горького, д.7
Руководством для разработки проекта освоения лесов являются:
· Договор №642 аренды лесного участка от 30 ноября 2022 года (с приложениями) между Службой природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области и Казаевым З.Ю.;
· Материалы государственного лесного реестра (выписка из государственного лесного реестра от 22 февраля 2023 года);

· Лесохозяйственный регламент Правобережного лесничества, утвержденный приказом Службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области от 16 ноября 2018 года №376;
· Лесной план Астраханской области, утвержденный постановлением губернатора Астраханской области от 24 декабря 2018 года №112.

2. Сведения о лесном участке

Лесной участок, предоставленный в аренду для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов (причал речной пассажирский), располагается в квартале 52 выделе 18ч Енотаевского участкового лесничества, Правобережного лесничества в границах Енотаевского административного района, на левом берегу р. Енотаевка, в 2,8 км северо-западнее с. Николаевка. Общая площадь участка лесного фонда 1,0000 га.

В соответствии с лесохозяйственным регламентом Правобережного лесничества, утвержденным приказом Службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области от 16 ноября 2018 года №376, лесной участок располагается в районе полупустынь и пустынь европейской части РФ.

2.1. Перечень предоставленных в аренду, в постоянное (бессрочное пользование) лесных кварталов, лесотаксационных выделов, год последнего лесоустройства лесничества, лесопарка

В качестве основной информационной базы для разработки проекта освоения лесов использованы материалы лесоустройства 2000-2001 годов и государственного лесного реестра (Приложение 3 к проекту освоения лесов).

Для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов (причал речной пассажирский) в аренду передан лесной участок в квартале 52 выделе 18ч Енотаевского участкового лесничества, Правобережного лесничества в границах Енотаевского административного района Астраханской области.

Перечень, переданных в аренду, лесных кварталов, лесотаксационных выделов представлен в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1. Перечень переданных в аренду (в пользование) лесных кварталов, лесотаксационных выделов

	Наименование лесничества,

участкового лесничества
	Номера лесных кварталов, 

лесотаксационных выделов
	Общая площадь, га

	1
	2
	3

	Правобережное лесничество,

Енотаевское участковое лесничество
	Квартал 52
выдел 18 (часть)
	1,0000

	Всего
	
	1,0000


Лесоустроительные работы проведены в 2000-2001 годах по I разряду точности в Енотаевском лесхозе Западным федеральным государственным унитарным лесоустроительным предприятием «Брянсклеспроект» Министерства природных ресурсов РФ, в соответствии с требованиями «Инструкции по проведению лесоустройства в Лесном фонде России» 1985 года, решений первого лесоустроительного совещания.

Инвентаризация лесного фонда осуществлялась методом классов возраста. Таксация насаждений проведена глазомерным методом в сочетании с элементами измерительной и перечислительной таксации. В качестве вспомогательного материала использовались цветные аэрофотоснимки залета 1999 года и материалы лесоустройства 1987-1988 годов.

По материалам лесоустройства 2000-2001 годов изготовлены планшеты в масштабе 1:10 000.

2.2. Распределение площади лесного участка по видам целевого назначения лесов на защитные (по их категориям), эксплуатационные и резервные леса

Согласно части 1 статьи 10 Лесного кодекса РФ (Федеральный закон от 4 декабря 2006 года №200-ФЗ) леса расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные леса, эксплуатационные леса и резервные леса.

Согласно лесохозяйственному регламенту Правобережного лесничества, утвержденному приказом Службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области от 16 ноября 2018 года №376, вся площадь участка лесного фонда, переданного в аренду, по видам целевого назначения лесов относится к защитным лесам, категория: ценные леса.

Распределение площади лесного участка по видам целевого назначения лесов на защитные (по их категориям), эксплуатационные и резервные леса представлено в таблице 2.2.1.

Тематическая лесная карта распределения площади лесного участка по видам целевого назначения лесов представлена в приложении 4 к проекту освоения лесов.

Таблица 2.2.1. Распределение площади лесного участка по видам целевого назначения лесов на защитные (по их категориям), эксплуатационные и резервные леса

	Целевое назначение лесов
	Площадь, га
	%

	1
	2
	3

	Защитные леса, всего
	1,0000
	100

	В том числе:

1) леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях;
	--
	--

	2) леса, расположенные в водоохранных зонах;
	--
	--

	3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего
	--
	--

	Из них:

а) леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
	--
	--

	б) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ;
	--
	--

	в) зеленые зоны;
	--
	--

	в.1) лесопарковые зоны;
	--
	--

	г) городские леса;
	--
	--

	д) леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;
	--
	--

	4) ценные леса, итого
	1,0000
	100

	Из них:

а) государственные защитные лесные полосы;
	--
	--

	б) противоэрозионные леса;
	--
	--

	в) леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах;
	--
	--

	г) леса, имеющие научное или историческое значение;
	--
	--

	д) орехово-промысловые зоны;
	--
	--

	е) лесные плодовые насаждения;
	--
	--

	ж) ленточные боры;
	--
	--

	з) запретные полосы лесов, расположенных вдоль водных объектов;
	--
	--

	и) нерестоохранные полосы лесов
	1,0000
	100

	Эксплуатационные леса, всего
	--
	--

	Резервные леса, всего
	--
	--

	Всего лесов
	1,0000
	100


2.3. Распределение площади лесного участка по лесным и нелесным землям лесного фонда
По данным государственного лесного реестра территория арендованного лесного участка относится к лесным землям, покрытым лесной растительностью, на всей площади участка 1,0000 га.

Характеристика лесного участка и его насаждений приведена в приложение №2 к договору №642 аренды лесного участка от 30 ноября 2022 года (Приложение 1 к проекту освоения лесов) и в выписке из государственного лесного реестра от 22 февраля 2023 года (Приложение 3 к проекту освоения лесов).

Распределение площади арендуемого лесного участка из состава земель лесного фонда по лесным и нелесным землям, приведено в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1. Распределение площади лесного участка по лесным и нелесным землям лесного фонда

	Показатели
	Площадь, га
	%

	1
	2
	3

	1. Общая площадь земель лесного фонда
	1,0000
	100

	2. Лесные земли - всего
	1,0000
	100

	2.1. Покрытые лесной растительностью, всего
	1,0000
	100

	2.1.1. В том числе лесные культуры
	-
	-

	2.2. Не покрытые лесной растительностью, всего
	-
	-

	в том числе: несомкнувшиеся лесные культуры
	-
	-

	лесные питомники, плантации
	-
	-

	редины естественные
	-
	-

	фонд лесовосстановления, всего
	-
	-

	в том числе: гари
	-
	-

	погибшие древостои
	-
	-

	вырубки
	-
	-

	прогалины, пустыри
	-
	-

	3. Нелесные земли, всего
	-
	-

	в том числе:
	-
	-

	пашни
	-
	-

	сенокосы
	-
	-

	пастбища, луга
	-
	-

	воды
	-
	-

	дороги, просеки
	-
	-

	усадьбы и пр.
	-
	-

	болота
	-
	-

	пески
	-
	-

	прочие земли
	-
	-


Арендованный лесной участок представлен лесными землями на 100%, в том числе покрытыми лесной растительностью – 100%.
2.4. Таксационная характеристика лесных насаждений на лесном участке (по таксационным описаниям, данным сплошного перечета или натурного обследования)

В соответствии с выпиской из государственного лесного реестра (Приложение 3 к проекту освоения лесов) лесотаксационный выдел 18ч квартала 52 относятся к лесным землям, покрытым лесной растительностью.
Таксационная характеристика лесных насаждений на лесном участке в таблице 2.4.1 приведена в соответствии с приложение №2 к договору №642 аренды лесного участка от 30 ноября 2022 года.

Таблица 2.4.1. Таксационная характеристика лесных насаждений на лесном участке
	Преобладающая порода
	Площадь, га
	Средние таксационные показатели

	
	
	возраст
	класс бонитета
	относительная полнота
	запас насаждений на 1 га, м3
	средний прирост - по запасу на 1 га покрытых лесной растительностью, м3
	состав насаждения

	
	
	
	
	
	покрытых лесной растительностью
	спелых и перестойных
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Защитные леса

Хозяйство - хвойное

	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	Итого хвойных
	--
	
	
	
	
	
	
	

	Хозяйство - твердолиственное

	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	Итого твердолиственных
	--
	
	
	
	
	
	
	

	Хозяйство - мягколиственное

	Тч (выдел 18ч)
	1,0000
	51
	4
	0,5
	115
	115
	--*
	7Тч3Ив

	Итого мягколиственных
	1,0000
	
	
	
	
	
	
	

	Всего защитных
	1,0000
	
	
	
	
	
	
	

	Эксплуатационные леса

Хозяйство - хвойное

	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	Итого хвойных
	--
	
	
	
	
	
	
	

	Хозяйство - твердолиственное

	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	Итого твердолиственных
	--
	
	
	
	
	
	
	

	Хозяйство - мягколиственное

	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	Итого мягколиственных
	--
	
	
	
	
	
	
	

	Всего эксплуатационных
	--
	
	
	
	
	
	
	

	Резервные леса

Хозяйство - хвойное

	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	Итого хвойных
	--
	
	
	
	
	
	
	

	Хозяйство - твердолиственное

	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	Итого твердолиственных
	--
	
	
	
	
	
	
	

	Хозяйство - мягколиственное

	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	Итого мягколиственных
	--
	
	
	
	
	
	
	

	Всего резервных
	--
	
	
	
	
	
	
	

	Всего на лесном участке леса

Хозяйство - хвойное

	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	Итого хвойных
	--
	
	
	
	
	
	
	

	Хозяйство - твердолиственное

	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	Итого твердолиственных
	--
	
	
	
	
	
	
	

	Хозяйство - мягколиственное

	Тч (выдел 18ч)
	1,0000
	51
	4
	0,5
	115
	115
	--*
	7Тч3Ив

	Итого мягколиственных
	1,0000
	
	
	
	
	
	
	

	Всего
	1,0000
	
	
	
	
	
	
	


Примечание:

* текущий прирост на 1 га покрытых лесной растительностью земель на арендованном участке лесного фонда в данном выделе будет равен естественному отпаду, так как по группам возраста древостоя насаждение на момент составления проекта освоения лесов относится к спелым и перестойным.

2.5. Характеристика имеющихся в границах лесного участка особо охраняемых природных территорий и объектов, планы по их организации, развитию экологических сетей, сохранению объектов биоразнообразия

На арендуемом участке лесного фонда особо охраняемых природных территорий и объектов, угодий, являющимися уникальными ландшафтами и памятниками природы не имеется, и организация их не предусматривается.
2.6. Сведения о наличии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев, кустарников, лиан и иных лесных растений

Редких и находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев, кустарников, лиан и иных лесных растений, занесенных в Красную Книгу РФ и Красную книгу Астраханской области, на арендуемом участке лесного фонда не произрастает, следовательно, данные в таблице 2.6.1. отсутствуют.

Таблица 2.6.1. Сведения о наличии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев, кустарников, лиан и иных лесных растений
	Наименование лесничества, участкового лесничества
	Номер лесного квартала
	Перечень выделов
	Площадь, га
	Вид, порода
	Установленные ограничения
	Основание для охраны

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--


2.7. Сведения об обременениях лесного участка

По данным договора №642 аренды лесного участка от 30 ноября 2022 года арендованный участок лесного фонда не обременен правами и претензиями третьих лиц (в залоге и сервитуте не находится).

2.8. Прогнозные показатели состояния лесного участка к сроку завершения действия проекта освоения лесов в соответствии с договором аренды лесного участка

Согласно договору №642 аренды лесного участка от 30 ноября 2022 года в аренду передан участок лесного фонда для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов (причал речной пассажирский) на 49 лет.

Согласно пункту 30 приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 29 февраля 2012 года №69 «Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки»: «Проект освоения лесов разрабатывается на срок не более 10 лет - для всех видов использования лесов, за исключением видов использования лесов, определенных статьями 43-45 Лесного кодекса РФ (Федеральный закон от 4 декабря 2006 года №200-ФЗ), но при этом срок действия проекта освоения лесов не должен превышать срок действия соответствующего договора аренды лесного участка, лесохозяйственного регламента лесничества (лесопарка).

Для видов использования лесов, определенных статьями 43-45 Лесного кодекса РФ, проекты освоения лесов составляются на срок действия договора аренды лесного участка».

Так как разрешенный договором №642 аренды лесного участка от 30 ноября 2022 года вид использования определяется и регламентируется статьей 44 Лесного кодекса РФ настоящий проект освоения лесов разрабатывается на весь срок аренды (на 49 лет), по 05 февраля 2072 года.
По данным государственного лесного реестра территория арендованного лесного участка относится к лесным землям, покрытым лесной растительностью, на всей площади участка 1,0000 га. Размещение проектируемых объектов на участке планируется без осуществления рубки лесных насаждений, следовательно, к концу действия проекта освоения лесов отведенный участок по составу земель лесного фонда не изменится.

Сравнительные данные фактического состояния арендуемого лесного участка на момент заключения договора аренды и прогнозируемого – к концу действия проекта, приведены в таблице 2.8.1.

Таблица 2.8.1. Прогнозные показатели состояния лесного участка к сроку завершения действия проекта в соответствии с договором аренды лесного участка

	На дату
	Общая площадь (га)
	Лесные земли, всего (га)
	В том числе покрытые лесной растительностью (га)

	1
	2
	3
	4

	Заключения договора (30.11.2022)
	1,0000
	1,0000
	1,0000

	Завершения работы проекта (05.02.2072)
	1,0000
	1,0000
	1,0000


До завершения действия договора аренды, если арендатор не будет продолжать использовать лесной участок для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов (причал речной пассажирский), им должна быть проведена в соответствии с пунктом 6 статьи 21 Лесного кодекса РФ рекультивация (техническая и биологическая).

3. Создание лесной инфраструктуры

3.1. Характеристика существующих и проектируемых объектов лесной инфраструктуры на лесном участке и их пространственное размещение

Согласно части 1 статьи 13 Лесного кодекса РФ (Федеральный закон от 4 декабря 2006 года №200-ФЗ) в целях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов допускается создание лесной инфраструктуры, в том числе лесных дорог.

К лесной инфраструктуре относятся лесные дороги и другие объекты, указанные в распоряжении Правительства РФ от 17 июля 2012 года №1283-р «Перечень объектов лесной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов».

На территории арендованного участка лесного фонда, на момент разработки проекта освоения лесов, существующих объектов лесной инфраструктуры нет. Арендатором планируется размещение в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 17 июля 2012 года №1283-р «Перечень объектов лесной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов»: щита и навеса для размещения противопожарного инвентаря.

Характеристика существующих и проектируемых объектов лесной инфраструктуры на лесном участке представлена в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1. Характеристика существующих и проектируемых объектов лесной инфраструктуры на лесном участке
	Наименование объекта
	Лесничество, участковое лесничество
	N  квартала
	N выдела
	Площадь объекта, га
	Протяженность объекта, км
	Характеристика объекта
	Проектируемые мероприятия
	Год проведения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Существующие объекты

	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	Объекты, подлежащие ремонту или реконструкции

	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	Проектируемые объекты

	щит и навес для размещения противопожарного инвентаря
	Правобережное лесничество, Енотаевское участковое лесничество
	52
	18ч
	0,0002
	--
	щит и навес с противопожарным инвентарем и оборудованием 1мх2м
	строительство, ежегодная проверка комплектации и эксплуатация
	2023/2023-2072


Пространственное размещение проектируемого объекта лесной инфраструктуры на лесном участке, переданном в аренду, представлено на тематической лесной карте в приложении 5 к проекту освоения лесов.

3.2. Проектируемый объем рубок лесных насаждений, предназначенных для создания объектов лесной инфраструктуры

На лесном участке при размещении объекта, не связанного с созданием лесной инфраструктуры, не требуется рубка лесных насаждений, так как проектируемый объект будет располагаться между существующем древостоем в «окнах» образовавшихся вследствие неравномерной полноты, следовательно, данные в таблице 4.2.1. отсутствуют.

Таблица 3.2.1. Проектируемый объем рубок лесных насаждений, предназначенных для создания объектов лесной инфраструктуры

	Проектируемые объекты
	Лесничество, участковое лесничество
	N квартала
	N выдела
	Площадь, га
	Объем рубок, тыс. м3
	Год проведения работ

	
	
	
	
	
	корневой запас
	в т.ч. хвойные
	ликвидный запас
	в т.ч. хвойные
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	Итого
	
	
	
	--
	--
	--
	--
	--
	


4. Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры

4.1. Характеристика существующих и проектируемых объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры на лесном участке и их пространственное размещение
Согласно части 1 статьи 21 Лесного кодекса РФ (Федеральный закон от 4 декабря 2006 года №200-ФЗ): строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатации объектов капитального строительства, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, на землях лесного фонда допускаются при использовании лесов в целях строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, создания и расширения территорий морских и речных портов, строительства, реконструкции и эксплуатации гидротехнических сооружений, следовательно, на участке разрешено строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры.

На момент разработки проекта освоения лесов на лесном участке нет существующих объектов, не связанные с созданием лесной инфраструктуры.
Для использования лесного участка для заявленных целей на участке проектируется размещение, в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 апреля 2022 г. №1084-р «О перечне объектов капитального строительства, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов»: причала речного пассажирского (1 шт.) и объектов системы охраны гидротехнического сооружения (4 шт.).
Причал речной пассажирский представляет собой комплекс металлических опор, к которым швартуются понтоны, поверх металлических опор уложены деревянные настилы и сходни. Причал речной пассажирский необходим для швартовки водных транспортных средств, на которых осуществляется перевозка пассажиров (отдыхающих). Объекты системы охраны гидротехнического сооружения: сборно-разборные деревянные постройки (4 шт.), необходимые для проживания охраняющего и обслуживающего гидротехнические сооружения персонала, охраны и складирования оборудования, инвентаря и др.

Характеристика существующих и проектируемых объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, на лесном участке представлена в таблице 4.1.1.
Таблица 4.1.1. Характеристика существующих и проектируемых объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры на лесном участке
	Наименование объекта
	Лесничество, участковое лесничество
	N квартала
	N выдела
	Площадь объекта, га
	Протяженность объекта, км
	Характеристика объекта
	Проектируемые мероприятия
	Год проведения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Существующие объекты

	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	Объекты, подлежащие ремонту или реконструкции

	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	Проектируемые объекты

	причал речной пассажирский
	Правобережное лесничество, 

Енотаевское участковое лесничество
	52
	18ч
	0,0080
	--
	комплекс металлических опор, поверх которых уложены деревянные настилы и сходни 20мх4м
	возведение и эксплуатация
	2023-2072

	объект системы охраны гидротехнического сооружения
	
	52
	18ч
	0,0036
	--
	сборно-разборная деревянная постройка 6мх6м
	возведение и эксплуатация
	2023-2072

	объект системы охраны гидротехнического сооружения
	
	52
	18ч
	0,0036
	--
	сборно-разборная деревянная постройка 6мх6м
	возведение и эксплуатация
	2023-2072

	объект системы охраны гидротехнического сооружения
	
	52
	18ч
	0,0036
	--
	сборно-разборная деревянная постройка 6мх6м
	возведение и эксплуатация
	2023-2072

	объект системы охраны гидротехнического сооружения
	
	52
	18ч
	0,0004
	--
	сборно-разборная деревянная постройка 2мх2м
	возведение и эксплуатация
	2023-2072


Пространственное размещение существующих и проектируемых объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, на лесном участке, представлено на тематической лесной карте в приложении 6 к проекту освоения лесов.

4.2. Проектируемый объем рубок лесных насаждений на лесном участке, предназначенном для создания объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры

При размещении на территории лесного участка объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, рубка лесных насаждений не потребуется, так как проектируемые объекты будут размещены между существующем древостоем в «окнах» образовавшихся вследствие неравномерной полноты, следовательно, данные в таблице 4.2.1. отсутствуют.

Таблица 4.2.1. Проектируемый объем рубок лесных насаждений на лесном участке, предназначенном для создания объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры

	Проектируемые объекты
	Лесничество, участковое лесничество
	N квартала
	N выдела
	Площадь, га
	Объем рубок, тыс. м3
	Год проведения работ

	
	
	
	
	
	корневой запас
	в т.ч. хвойные
	ликвидный запас
	в т.ч. хвойные
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	Итого
	
	
	
	--
	--
	--
	--
	--
	


5. Мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов
Леса подлежат охране от пожаров, от загрязнения (в том числе радиоактивными веществами) и от иного негативного воздействия, а также защите от вредных организмов.

Невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование лесов, лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов в части охраны и защиты лесов является основанием для досрочного расторжения договоров аренды лесных участков, договоров купли-продажи лесных насаждений, а также для принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком или права безвозмездного срочного пользования лесным участком.

5.1. Характеристика территории лесного участка по классам пожарной опасности

В качестве основы для определения степени природной пожарной опасности лесного фонда принята пятибалльная шкала классов пожарной опасности, утвержденная приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 5 июля 2011 года №287 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды». В соответствии с этой шкалой и принятой схемой типов леса произведено распределение лесного фонда по классам природной пожарной опасности и их корректировка с учетом антропогенного воздействия. Для каждого квартала, определён средний класс пожарной опасности как средневзвешенный по площади входящих в него выделов. Квартала или их части объединены в пожарные выдела, относящиеся к одному классу пожарной опасности.

Характеристика территории арендованного лесного участка по классам пожарной опасности приведена в таблице 5.1.1 и на тематической лесной карте в приложении 7 к проекту освоения лесов.

Таблица 5.1.1. Характеристика территории лесного участка по классам пожарной опасности

	Площадь, га

	N п/п
	Лесничество,

участковое лесничество
	Площадь по классам пожарной опасности
	Итого
	Средний класс

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Правобережное лесничество,

Енотаевское участковое лесничество
	--
	--
	1,0000
	--
	--
	1,0000
	III

	
	Всего
	--
	--
	1,0000
	--
	--
	1,0000
	III

	
	%
	--
	--
	100
	--
	--
	100
	100


На всей площади арендованного лесного участка преобладает III класс пожарной опасности (природная пожарная опасность – средняя). Здесь возможны низовые и верховые пожары в период летнего пожарного максимума.

5.2. Обоснование и характеристика проектируемых видов и объемов мероприятий по противопожарному обустройству лесов с учетом объектов, созданных при использовании лесов в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества (лесопарка), и их территориальное размещение

Охрана лесов от пожаров включает в себя выполнение мер пожарной безопасности в лесах (выполнение требований Постановления Правительства РФ от 07 октября 2020 №1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах») и тушение пожаров в лесах. К мерам пожарной безопасности в лесах также относится предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров).

Согласно части 1 статьи 53.1 Лесного кодекса РФ (Федеральный закон от 4 декабря 2006 года №200-ФЗ) предупреждение лесных пожаров включает в себя противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров.

Меры противопожарного обустройства лесов включают в себя:

1) строительство, реконструкцию и эксплуатацию лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров;

2) строительство, реконструкцию и эксплуатацию посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов;

3) прокладку просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос;

4) строительство, реконструкцию и эксплуатацию пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря;

5) устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения;

6) проведение работ по гидромелиорации;

7) снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений;

8) проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов;

9) иные определенные Правительством РФ меры.
Проектирование видов и объемов мероприятий по противопожарному обустройству арендованного участка лесного фонда производится в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 07 октября 2020 №1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», Постановления Правительства РФ от 16 апреля 2011 года №281 «О мерах противопожарного обустройства лесов» и лесохозяйственным регламентом Правобережного лесничества.

Для предупреждения и недопущения распространения возможных лесных пожаров на лесном участке будет оборудован пункт сосредоточения противопожарного инвентаря в виде щита и навеса для размещения противопожарного инвентаря, оснащенных инвентарем и оборудованием по перечню и количеству в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28 марта 2014 года №161 «Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов». В дальнейшем проектируется ежегодно проверять комплектацию пункта противопожарного инвентаря перед началом пожароопасного сезона, при повреждении или износе инвентаря заменять его на новый.

Виды и объемы указанных мероприятий представлены в таблице 5.2.1. и на тематической лесной карте в приложении 8 к проекту освоения лесов.

Таблица 5.2.1. Обоснование и характеристика видов и объемов мероприятий по противопожарному обустройству лесов с учетом объектов, созданных при использовании лесов в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества (лесопарка)

	Объект противопожарного обустройства
	Виды мероприятий
	Лесничество, участковое лесничество
	N квартала
	N выдела
	Ед. изм.
	Потребность в соответствии с действующими нормативами
	Имеется в наличии
	Проектируемый объем мероприятий

	
	
	
	
	
	
	
	
	всего
	ежегодный объем

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	пункт сосредоточения противопожарного инвентаря
	строительство и эксплуатация
	Правобережное лесничество, Енотаевское участковое лесничество
	52
	18ч
	шт.
	1 (пункт с комплектацией согласно таблице 5.3.1)
	--
	1
	1


Согласно пункту 12 Постановления Правительства РФ от 07 октября 2020 №1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»: Юридические лица и граждане, осуществляющие использование лесов, обязаны:

а) хранить горюче-смазочные материалы в закрытой таре, производить в период пожароопасного сезона очистку мест их хранения от растительного покрова, древесного мусора, других горючих материалов и отделение противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;

б) соблюдать нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов, утверждаемые Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, а также содержать средства предупреждения и тушения лесных пожаров в период пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей возможность их немедленного использования;

в) в случае обнаружения лесного пожара на соответствующем лесном участке немедленно сообщить об этом в специализированную диспетчерскую службу и принять все возможные меры по недопущению распространения лесного пожара.

При строительстве и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов (причал речной пассажирский) на арендованном лесном участке должны соблюдаться положения общих требований пожарной безопасности в лесах:

1. Со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:

а) использовать открытый огонь (костры, паяльные лампы, примусы, мангалы, жаровни), на гарях, на участках поврежденного леса, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков (остатки древесины, образующиеся на лесосеке при валке и трелевке деревьев, а также при очистке стволов от сучьев, включающие вершинные части срубленных деревьев, откомлевки, сучья, хворост) и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах использование открытого огня допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. Открытый огонь (костер, мангал, жаровня) после завершения сжигания порубочных остатков или его использования с иной целью тщательно засыпается землей или заливается водой до полного прекращения тления;

б) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);

в) оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и другие горючие вещества) в не предусмотренных специально для этого местах;

г) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим.

2. Запрещается засорение леса отходами производства и потребления.

3. Запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других горючих материалов (веществ и материалов, способных самовозгораться, а также возгораться при воздействии источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления) на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.

5.3. Сведения о наличии и потребности пожарной техники, оборудования, снаряжения, инвентаря и др. на лесных участках в соответствии с действующими нормативами

Согласно части 5 статьи 53.1 Лесного кодекса РФ (Федеральный закон от 4 декабря 2006 года №200-ФЗ) обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров на лесном участке включает в себя:

1) приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря;

2) содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения;

3) создание резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, а также горюче-смазочных материалов.

Оснащение арендованного лесного участка пожарной техникой, оборудованием, снаряжением, инвентарем и др., будет осуществляться в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28 марта 2014 года №161 «Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов» (таблица 5.3.1.).

Таблица 5.3.1. Сведения о наличии и потребности в пожарной технике, оборудовании, снаряжении и инвентаре на лесном участке
	Наименование
	Ед. изм.
	В соответствии с действующими нормативами
	Имеется в наличии
	Проектируется приобретение, аренда, изготовление

	1
	2
	3
	4
	5

	Мобильные средства пожаротушения

	малый лесопатрульный комплекс или легковой автомобиль повышенной проходимости с комплектом пожарно-технического вооружения (за исключением спасательного оборудования)
	шт.
	1
	--
	1 (аренда)

	пожарная мотопомпа с подачей от 100 до 800 л/мин., укомплектованная пожарно-техническим вооружением (в соответствии с руководством по эксплуатации (паспортом) на пожарную мотопомпу)
	шт.
	1
	--
	1 (аренда)

	Пожарное оборудование

	съемные цистерны или резиновые емкости для воды объемом 1000 - 1500 л
	шт.
	2
	--
	2 (аренда)

	комплект напорных пожарных рукавов (с характеристиками, предусмотренными документацией на мотопомпу)
	пог. м
	100
	--
	100 (аренда)

	Пожарный инструмент

	воздуходувки
	шт.
	2
	--
	2(аренда)

	бензопилы
	шт.
	3
	--
	3 (приобретение)

	ранцевые лесные опрыскиватели (ранцы противопожарные)
	шт.
	5
	--
	5 (аренда)

	топоры
	шт.
	5
	--
	5 (приобретение)

	лопаты
	шт.
	10
	--
	10 (приобретение)

	емкость для доставки воды объемом 10-15 л.
	шт.
	5
	--
	5 (приобретение)

	Системы связи и оповещения

	электромегафоны
	шт.
	1
	--
	1 (приобретение)

	радиостанции носимые УКВ или KB диапазона
	шт.
	--***
	--
	--***

	Средства индивидуальной защиты лиц, участвующих в мероприятиях по недопущению распространения лесных пожаров:

	дежурная спецодежда (защитные каски, защитные очки, средства защиты органов дыхания и зрения, плащи из огнеупорной ткани, энцефалитные костюмы, сапоги кирзовые (ботинки), брезентовые рукавицы)
	ком-плет
	2*
	--
	2 (приобретение)

	аптечка первой помощи
	шт.
	1**
	--
	1 (приобретение)

	Огнетушащие вещества

	смачиватели, пенообразователи
	кг
	5
	--
	5 (приобретение)

	Дополнительные

	зажигательные аппараты
	шт.
	3
	--
	3 (аренда)

	бидоны или канистры для питьевой воды
	шт.
	5
	--
	5 (приобретение)

	бортовой автомобиль повышенной проходимости или вездеход
	шт.
	1
	--
	1 (аренда)

	бульдозеры мощностью свыше 100 л.с. (или экскаватор)
	шт.
	1
	--
	1 (аренда)


Примечание: дополнительно в соответствии с пунктом 6 приложения 3 к приказу Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28 марта 2014 года №161 «Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов» на каждое указанное транспортное средство предусматривается: топор – 1 шт., лом обыкновенный – 1 шт., ведро (или емкость для доставки воды 10-15 л) – 1 шт., огнетушитель – 1 шт.

*необходимое количество рассчитано по числу лиц, участвующих в мероприятиях по недопущению распространения лесных пожаров – 2 человека.

** необходимое количество рассчитано с учетом 1 аптечка на каждые 5 человек, участвующих в мероприятиях по недопущению распространения лесных пожаров.

***размещение и приобретение радиостанций носимых УКВ или KB диапазона не планируется, т.к. на участке имеется устойчивая сотовая связь.

Противопожарное оборудование, снаряжение и инвентарь, представленные в таблице 5.3.1.(за исключением мобильных средств пожаротушения и пожарного оборудования, которое планируется взять в аренду) будут размещены в пункте сосредоточения противопожарного инвентаря на арендованном лесном участке. Мобильные средства пожаротушения и пожарное оборудование, которые арендатор планирует арендовать, будут располагаться в с. Николаевка, находящимся в 2,8 км юго-восточнее, арендованного лесного участка и при возникновении возможного очага возгорания будут немедленно (в течении 3-х часов) доставляться на территорию лесного участка.

Расположение пункта сосредоточения противопожарного инвентаря, в котором сосредоточены пожарное оборудование, снаряжение и инвентарь представлено на тематической лесной карте в приложении 9 к проекту освоения лесов.

В соответствии с пунктом 10 приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28 марта 2014 года №161 «Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов»: «Во всех случаях работники, участвующие в недопущении распространения или тушении лесных пожаров, обеспечиваются защитными касками, средствами защиты органов дыхания и зрения, защитными рукавицами (по мере износа) и средствами гигиены».

Охрана арендуемого лесного участка от пожаров и лесонарушений будет осуществляться наземным способом.

5.4. Сведения о наличии очагов вредных организмов, загрязнений и иных негативных воздействий на леса, тематическая лесная карта

При натурном обследовании арендуемого лесного участка, очагов вредных организмов, загрязнений и иных негативных воздействий техногенного и природного характера не обнаружено, следовательно, данные в таблице 5.4.1 отсутствуют и тематическая лесная карта не приводится.

Таблица 5.4.1. Сведения о наличии очагов вредных организмов, загрязнений и иных негативных воздействий на леса
	Наименование очагов вредных организмов, загрязнений и иных негативных воздействий
	Лесничество, участковое лесничество
	N квартала
	N выдела
	Площадь, га

	1
	2
	3
	4
	5

	Защитные леса

	--
	--
	--
	--
	--

	Итого
	
	
	
	--

	Эксплуатационные леса

	--
	--
	--
	--
	--

	Итого
	
	
	
	--

	Резервные леса

	--
	--
	--
	--
	--

	Итого
	
	
	
	--

	Всего
	
	
	
	--


Согласно пункту 13 Постановления Правительства РФ от 09 декабря 2020 №2047 «Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах»: «Граждане и юридические лица, осуществляющие использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов, в случае обнаружения погибших или поврежденных вредными организмами, иными природными и антропогенными воздействиями лесных насаждений обязаны в 5-дневный срок со дня обнаружения таких насаждений проинформировать об этом органы государственной власти, органы местного самоуправления, уполномоченные на предоставление лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное пользование, на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса Российской Федерации или уполномоченные на обеспечение проведения лесопатологических обследований и мер по предотвращению распространения вредных организмов в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил (далее - уполномоченные органы). Указанная информация является основанием для проведения лесопатологических обследований.
5.5. Обоснование и характеристика видов и объемов проектируемых мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов, санитарно-оздоровительных мероприятий, связанных с рубкой погибших и поврежденных лесных насаждений в соответствии с лесохозяйственным регламентом, технология работ
На территории арендованного лесного участка при натурном обследовании не выявлены очаги вредных организмов, загрязнений и иных негативных воздействий техногенного и природного характера, соответственно не требуется проведение мероприятий по ликвидации и локализации очагов вредных организмов и санитарно – оздоровительных мероприятий, следовательно, данные в таблице 5.5.1. отсутствуют.

Таблица 5.5.1. Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия
	Вид мероприятия
	Лесничество,

участковое лесничество
	N квартала
	N выдела
	Площадь, га
	Вырубаемый запас, тыс. м3
	Год проведения

	
	
	
	
	
	общий
	ликвидный
	деловой
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Защитные леса

	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	Итого
	
	
	
	--
	--
	--
	--
	

	Эксплуатационные леса

	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	Итого
	
	
	
	--
	--
	--
	--
	

	Резервные леса

	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	Итого
	
	
	
	--
	--
	--
	--
	

	Всего
	
	
	
	--
	--
	--
	--
	


5.6. Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия и их пространственное размещение

На территории лесного участка, переданного в аренду, не проектируются мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов и санитарно-оздоровительные мероприятия, следовательно, данные в таблицах 5.6.1. – 5.6.3 отсутствуют, и их пространственное расположение на тематической лесной карте не показывается.

Таблица 5.6.1. Виды и объемы проектируемых санитарно-оздоровительных мероприятий на лесном участке

	Вид мероприятия
	Хозяйство
	Площадь, га
	Вырубаемый запас древесины, тыс. м3
	Средний ежегодный объем

	
	
	
	общий
	ликвидный
	деловой
	га
	тыс. м3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Защитные леса

	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	Итого:
	
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	Эксплуатационные леса

	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	Итого:
	
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	Резервные леса

	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	Итого:
	
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	Всего
	
	--
	--
	--
	--
	--
	--


Таблица 5.6.2. Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия
	Вид мероприятия
	Лесничество, участковое лесничество
	N квартала
	N выдела
	Площадь, га
	Год проведения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Защитные леса

	--
	--
	--
	--
	--
	--

	Итого
	
	
	
	--
	

	Эксплуатационные леса

	--
	--
	--
	--
	--
	--

	Итого
	
	
	
	--
	

	Резервные леса

	--
	--
	--
	--
	--
	--

	Итого
	
	
	
	--
	

	Всего
	
	
	
	--
	


Таблица 5.6.3. Виды и объемы мероприятий локализации и ликвидации очагов вредных организмов на лесном участке
	Виды мероприятий
	Ед. изм.
	Проектируемый объем мероприятий

	
	
	всего
	ежегодный объем

	1
	2
	3
	4

	Защитные леса

	--
	--
	--
	--

	Эксплуатационные леса

	--
	--
	--
	--

	Всего на лесном участке

	--
	--
	--
	--


5.7. Площадь земель, нуждающихся в лесовосстановлении

Лесовосстановление лесов осуществляется в соответствии с приказом Минприроды России от 29 декабря 2021 №1024 «Об утверждении Правил лесовосстановления, формы, состава, порядка согласования проекта лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к формату в электронной форме проекта лесовосстановления».

В соответствии с указанными Правилами, арендаторами лесовосстановление обеспечивается на лесных участках, на которых проведена рубка лесных насаждений, т.к. настоящим проектом рубка лесных насаждений на участке не проектировалась, мероприятия по лесовосстановлению лесов также не проектируются и данные в таблице 5.7.1. отсутствуют.

Таблица 5.7.1. Площадь земель, нуждающихся в лесовосстановлении

	Категория земель фонда лесовосстановления
	Лесничество,

участковое лесничество
	N квартала
	N выдела
	Площадь, га

	1
	2
	3
	4
	5

	--
	--
	--
	--
	--


5.8. Проектируемые способы и объемы лесовосстановления в соответствии с лесохозяйственным регламентом, обоснование технологий лесовосстановления

В связи с тем, что мероприятия по лесовосстановлению лесов не проектируются, способы и объемы лесовосстановления также не проектируются.

5.9. Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по лесовосстановлению, и их пространственное размещение, проектируемые виды и объемы ухода за лесом при воспроизводстве лесов (не связанные с заготовкой древесины) в соответствии с лесохозяйственным регламентом, обоснование технологий ухода

Мероприятия по лесовосстановлению лесов не проектируются, следовательно, данные в таблицах 5.9.1-5.9.2 отсутствуют и тематическая лесная карта не приводится.

Таблица 5.9.1. Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по лесовосстановлению

	Категория земель фонда лесовосстановления
	Лесничество, участковое лесничество
	N квартала
	N выдела
	Площадь, га
	Способ лесовосстановления

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	--
	--
	--
	--
	--
	--


Таблица 5.9.2. Проектируемые способы и объемы лесовосстановления
	Площадь, га

	Категории фонда лесовосстановления
	Искусственное лесовосстановление
	Комбинированное лесовосстановление
	Естественное лесовосстановление
	Всего

	
	итого
	в т.ч. посев
	в т.ч. посадка
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Вырубки
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	Гари, погибшие насаждения
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	Прогалины
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	Пустыри
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	Лесосеки сплошных рубок предстоящего периода
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	Итого:
	--
	--
	--
	--
	--
	--


5.10. Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по уходу за лесами и их пространственное размещение

Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по уходу за лесами, не приводится, так как мероприятия по уходу лесов не проектируются, следовательно, данные в таблицах 5.10.1. и 5.10.2. отсутствуют и тематическая лесная карта не приводится.

Таблица 5.10.1. Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по уходу за лесами

	Лесничество, участковое лесничество
	Вид ухода
	Целевая порода
	N квартала
	N выдела
	Площадь, га
	Проектируемый состав насаждения
	Проектируемая полнота насаждения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--


Таблица 5.10.2. Площадь лесов, нуждающихся в уходе за лесами, проектируемые виды и ежегодные объемы ухода за лесами при воспроизводстве лесов, не связанные с заготовкой древесины

	Породы
	Площадь, га
	Вырубаемый запас, м3
	Срок повторяемости, лет
	Ежегодный размер

	
	
	
	
	площадь, га
	вырубаемый запас, м3

	
	
	
	
	
	общий
	с 1 га

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Вид ухода - осветление

	Сосна
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	Ель
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	и т.д.
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	Итого хвойных:
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	Дуб
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	Вяз
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	и т.д.
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	Итого

твердолиственных:
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	Береза
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	Осина
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	и т.д.
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	Итого

мягколиственных
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	Всего по лесничеству (лесопарку)
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	Вид ухода - прочистки и далее по видам ухода


6. Мероприятия по охране объектов животного мира, водных объектов

6.1. Характеристика водных объектов
На территории арендованного участка лесного фонда водных объектов нет, но арендуемый участок лесного фонда расположен в границах водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы р. Енотаевка.
6.2. Проектируемые виды и объемы мероприятий по охране водных объектов

На территории арендованного лесного участка не проводились специальные исследования водных объектов, так как на участке отсутствуют водные объекты. Однако, арендуемый участок лесного фонда расположен в границах водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы р. Енотаевка, следовательно, должны соблюдаться пункты частей 15 и 17 статьи 65 Водного кодекса РФ (Федеральный закон от 3 июня 2006 года №74-ФЗ).

Согласно пунктам 2,4,5 части 15 статьи 65 Водного кодекса РФ в границах водоохраных зон запрещаются:

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств.

Так как арендованный участок лесного фонда, расположен в границах прибрежной защитной полосы р. Енотаевка наряду с установленными ограничениями части 15 статьи 65 Водного кодекса РФ, должны соблюдаться пункты 1,2 части 17 статьи 65 Водного кодекса РФ - запрещается в границах прибрежной защитной полосы:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов.

Согласно части 16 статьи 65 Водного кодекса РФ в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В связи с тем, что на арендованном лесном участке будет находиться постоянно обслуживающий персонал, во исполнение части 16 статьи 65 Водного кодекса РФ арендатором на арендованном лесном участке будет размещен объект системы охраны гидротехнического сооружения, в котором будет осуществляться сбор отходов производства и потребления, что обеспечит охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

На территории арендованного лесного участка и примыкающей к нему части водного пространства р. Енотаевка, при осуществлении заявленных целей должны соблюдаться пункты 1-4 статьи 56 Водного кодекса РФ (Федеральный закон от 3 июня 2006 года №74-ФЗ) «Охрана водных объектов от загрязнения и засорения»:

1. Сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств (их частей и механизмов), запрещаются.

2. Проведение на водном объекте работ, в результате которых образуются твердые взвешенные частицы, допускается только в соответствии с требованиями законодательства РФ.

3. Меры по предотвращению загрязнения водных объектов вследствие аварий и иных чрезвычайных ситуаций и по ликвидации их последствий определяются законодательством РФ.

4. Содержание радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений в водных объектах не должно превышать соответственно предельно допустимые уровни естественного радиационного фона, характерные для отдельных водных объектов, и иные установленные в соответствии с законодательством РФ нормативы.

Часть 1 статьи 60 Водного кодекса РФ оговаривает, что при проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации гидротехнических сооружений, морских портов, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов и при внедрении новых технологических процессов должно учитываться их влияние на состояние водных объектов, должны соблюдаться нормативы допустимого воздействия на водные объекты, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

Пунктом 1 статьи 42 Водного кодекса РФ оговорено, что при проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации гидротехнических сооружений должны предусматриваться и своевременно осуществляться мероприятия по охране водных объектов, а также водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

6.3.Сведения о животном мире

На территории арендуемого лесного участка не проводились специальные исследования по выявлению и учету объектов животного мира.

Из представителей животного мира на участке обитают мелкие птицы, земноводные, пресмыкающиеся и насекомые. При натурном обследовании лесного участка постоянных гнездовий крупных птиц выявлено не было. Лесной участок также не является местом постоянного обитания более крупных представителей животного мира, из-за отсутствия естественных укрытий и присутствия человека.

Из представленных на участке видов животного мира нет животных, занесенных в Красную Книгу РФ и Астраханской области и используемых в целях охоты.

6.4. Проектируемые виды и объемы мероприятий по охране объектов животного мира, проектируемые виды и объемы мероприятий по охране объектов растительного мира

На территории арендуемого участка лесного фонда не выявлено животных и растений, занесенных в Красную Книгу РФ и Астраханской области, также на участке не имеется объектов животного и растительного мира, требующих охраны, следовательно, на участке не планируются специальные виды и объемы мероприятий по охране объектов животного и растительного мира.

Однако, для поддержания оптимальных условий для существующей фауны на лесном участке должны соблюдаться общие мероприятиям по охране объектов животного мира: подкормка зимующих птиц и зверей в неблагоприятный для их жизни период (в период обледенения, метелей, сильных морозов) и соблюдение тишины в период выведения и воспитания потомства.

При осуществлении проектируемой деятельности арендатором должны также быть выполнены положения статьи 42 Водного кодекса РФ (Федеральный закон от 3 июня 2006 года №74-ФЗ).

Во исполнение указанных требований статьи 42 Водного кодекса РФ предусмотрено проведение мероприятий по охране водных биологических ресурсов и других объектов животного мира:

- до начала производства работ согласование с территориальным органом Росрыболовства проектной документации, в соответствии с требованиями статьи 50 ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;

- исключение попадания в водоток грунта и строительных материалов;

- исключение загрязнения русла водотока горюче-смазочными материалами.

6.5. Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по охране объектов животного и растительного мира, водных объектов и их пространственное размещение

Для охраны водных объектов, объектов животного и растительного мира арендатором планируются мероприятия, указанные в таблице 6.5.1. и на тематической лесной карте в приложении 10 к проекту освоения лесов.
Таблица 6.5.1. Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по охране объектов животного и растительного мира, водных объектов
	Наименование объекта
	Проектируемые мероприятия
	Лесничество, участковое лесничество
	N квартала
	N выдела
	Площадь, га
	Объем, ед. изм.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	арендованный лесной участок
	соблюдение статьи 42; пунктов 1-4 статьи 56; части 1 статьи 60; пунктов 2,4,5 части 15, части 16 и пунктов 1,2 части 17 статьи 65 Водного кодекса РФ (Федеральный закон от 3 июня 2006 года №74-ФЗ)
	Правобережное лесничество, 

Енотаевское участковое лесничество
	52
	18ч
	1,0000
	га

	
	поддержание оптимальных условий для существующей фауны: подкормка зимующих птиц и зверей в неблагоприятный для их жизни период (в период обледенения, метелей, сильных морозов) и соблюдение тишины в период выведения и воспитания потомства
	
	
	
	
	

	
	до начала производства работ согласование с территориальным органом Росрыболовства проектной документации, в соответствии с требованиями статьи 50 ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»
	
	
	
	
	

	
	исключение попадания в водоток грунта и строительных материалов
	
	
	
	
	

	
	исключение загрязнения русла водотока горюче-смазочными материалами
	
	
	
	
	

	
	возведение и эксплуатация объекта системы охраны гидротехнического сооружения
	
	52
	18ч
	0,0004
	га


Специальная часть проекта освоения лесов

7. Организация использования лесов

7.1. Строительство и эксплуатация водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, специализированных портов
7.1.1. Основные параметры и нормативы использования лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, специализированных портов в соответствии с лесохозяйственным регламентом
Согласно Лесохозяйственному регламенту Правобережного лесничества использование лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов (причал речной пассажирский ) осуществляется в соответствии со статьями 21,44 Лесного кодекса РФ (Федеральный закон от 4 декабря 2006 года №200-ФЗ).

В соответствии с лесохозяйственным регламентом Правобережного лесничества использование арендованного лесного участка для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов (причал речной пассажирский) является разрешенным видом использования лесов.

Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов могут предоставляться в постоянное (бессрочное) пользование, аренду или безвозмездное пользование. Кроме того, такие лесные участки также могут быть обременены сервитутами (ст.9 Лесного кодекса РФ).

В соответствии с ч.3 ст.72 и ч.3 ст.74 Лесного кодекса РФ, указанные лесные участки для названных целей предоставляются в аренду на срок от 1 года до 49 лет без проведения аукционов на основании решений органов государственной власти или органов местного самоуправления.

Лесные участки используются для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов в соответствии с водным законодательством.

Правила подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование утверждены постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2006 года №844 (с изм.).

Ст. 1 Водного кодекса РФ под водным объектом предлагает понимать природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима.

В ч.1 и 2 ст. 21 Лесного кодекса РФ указано, что на землях лесного фонда, а также на землях других категорий, на которых расположены леса, допускается строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры для использования водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений морских терминалов, речных портов, причалов.

В соответствии с ч.6 ст.21 Лесного кодекса РФ земли, которые использовались для строительства, реконструкции и эксплуатации гидротехнических сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, подлежат рекультивации.

Часть 4 статьи 21 Лесного кодекса РФ, указывающая, что гидротехнические сооружения подлежат консервации или ликвидации в соответствии с водным законодательством, можно расценить как норму, реализующую требования части статьи 44 Лесного кодекса РФ о том, что лесные участки используются для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений морских терминалов, речных портов, причалов в соответствии с водным законодательством.
При использовании лесов в указанных целях разрешается вырубка деревьев, кустарников, лиан, в том числе в охранных и санитарно-защитных зонах, предназначенных для обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации соответствующих объектов (часть 5 статьи 21 Лесного кодекса РФ).

Согласно ст. 11 Водного кодекса РФ размещение причалов, а также размещение и строительство гидротехнических сооружений, в том числе мелиоративных систем, возможно только на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование.

В целом на всей территории Правобережного лесничества возможно использование лесов для выполнения работ для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов, за исключением кварталов отнесенных к лесопарковой зоне, в которой в соответствии с п.5 ч.3 ст. 105 Лесного кодекса РФ, применительно к данному виду использование лесов, возможно только размещение (строительство и эксплуатация) гидротехнических сооружений. При этом, поскольку статьей 2 Федерального закона от 04.12.2006 №201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» регламентировано, что нормы действующего Лесного кодекса РФ должны применяться к отношениям, возникшим после дня введения его в действие, лесные участки в лесопарковой зоне Правобережного лесничества с имеющимися на 01.01.2007 искусственными водными объектами (но на которые не оформлены права пользования участком), с юридической точки зрения могут быть оформлены в аренду в соответствии действующим земельным и лесным законодательством РФ.

Гидротехнические сооружения создаются и эксплуатируются в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года №117- ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений морских терминалов, речных портов, причалов».

Согласно части 1 статьи 60 Водного кодекса РФ (Федеральный закон от 3 июня 2006 года №74-ФЗ): «При проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации гидротехнических сооружений морских терминалов, речных портов, причалов и при внедрении новых технологических процессов должно учитываться их влияние на состояние водных объектов, должны соблюдаться нормативы допустимого воздействия на водные объекты, за исключением случаев, установленных федеральными законами».

7.1.2. Обоснование и характеристика проектируемых видов и объемов работ по строительству и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов
Согласно договору №642 аренды лесного участка от 30 ноября 2022 года в аренду передан лесной участок для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов (причал речной пассажирский) на площади 1,0000 га.

На момент разработки проекта освоения лесов на лесном участке нет существующих объектов.

Для использования лесного участка для заявленных целей на участке проектируется размещение причала речного пассажирского (1 шт.), объектов системы охраны гидротехнического сооружения (4 шт.) и объекта лесной инфраструктуры (щита и навеса для размещения противопожарного инвентаря).

Причал речной пассажирский представляет собой комплекс металлических опор, к которым швартуются понтоны, поверх металлических опор уложены деревянные настилы и сходни. Причал речной пассажирский необходим для швартовки водных транспортных средств, на которых осуществляется перевозка пассажиров (отдыхающих). Объекты системы охраны гидротехнического сооружения: сборно-разборные деревянные постройки (4 шт.), необходимые для проживания охраняющего и обслуживающего гидротехнические сооружения персонала, охраны и складирования оборудования, инвентаря и др.

Размещение всех проектируемых объектов на лесном участке будет осуществляться без применения строительной технике, только с использованием ручного труда.

До завершения действия договора аренды, арендатором должна быть проведена в соответствии с пунктом 6 статьи 21 Лесного кодекса РФ рекультивация (техническая и биологическая).

7.1.3. Характеристика существующих и проектируемых объектов при строительстве и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, специализированных портов на лесном участке
На момент разработки проекта освоения лесов на лесном участке нет существующих объектов.

Для использования лесного участка для заявленных целей на участке проектируется размещение причала речного пассажирского (1 шт.), объектов системы охраны гидротехнического сооружения (4 шт.) и объекта лесной инфраструктуры (щита и навеса для размещения противопожарного инвентаря).

Причал речной пассажирский представляет собой комплекс металлических опор, к которым швартуются понтоны, поверх металлических опор уложены деревянные настилы и сходни. Причал речной пассажирский необходим для швартовки водных транспортных средств, на которых осуществляется перевозка пассажиров (отдыхающих). Объекты системы охраны гидротехнического сооружения: сборно-разборные деревянные постройки (4 шт.), необходимые для проживания охраняющего и обслуживающего гидротехнические сооружения персонала, охраны и складирования оборудования, инвентаря и др.
Характеристика проектируемых объектов при строительстве и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, специализированных портов на лесном участке представлена в таблице 7.1.3.1.
Таблица 7.1.3.1.Характеристика существующих и проектируемых объектов при строительстве и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов лесном участке
	Наименование объекта
	Лесничество, участковое лесничество
	N квартала
	N выдела
	Площадь объекта, га
	Протяженность объекта, км
	Характеристика объекта
	Проектируемые мероприятия
	Год проведения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Существующие объекты

	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	Объекты, подлежащие ремонту или реконструкции

	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	Проектируемые объекты

	причал речной пассажирский
	Правобережное лесничество, 

Енотаевское участковое лесничество
	52
	18ч
	0,0080
	--
	комплекс металлических опор, поверх которых уложены деревянные настилы и сходни 20мх4м
	возведение и эксплуатация
	2023-2072

	объект системы охраны гидротехнического сооружения
	
	52
	18ч
	0,0036
	--
	сборно-разборная деревянная постройка 6мх6м
	возведение и эксплуатация
	2023-2072

	объект системы охраны гидротехнического сооружения
	
	52
	18ч
	0,0036
	--
	сборно-разборная деревянная постройка 6мх6м
	возведение и эксплуатация
	2023-2072

	объект системы охраны гидротехнического сооружения
	
	52
	18ч
	0,0036
	--
	сборно-разборная деревянная постройка 6мх6м
	возведение и эксплуатация
	2023-2072

	объект системы охраны гидротехнического сооружения
	
	52
	18ч
	0,0004
	--
	сборно-разборная деревянная постройка 2мх2м
	возведение и эксплуатация
	2023-2072

	щит и навес для размещения противопожарного инвентаря
	Правобережное, Енотаевское участковое
	52
	18ч
	0,0002
	--
	щит и навес с противопожарным инвентарем и оборудованием 1мх2м
	строительство, ежегодная проверка комплектации и эксплуатация
	2023/2023-2072


7.1.4. Проектируемый объем рубок лесных насаждений на лесных участках, предназначенных для создания объектов при строительстве и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, специализированных портов
На арендованном лесном участке при использовании для заявленных целей рубка насаждений не требуется, так как проектируемые объекты будут размещены между существующем древостоем в «окнах» образовавшихся вследствие неравномерной полноты, следовательно, данные в таблице 7.1.4.1. отсутствуют.

Таблица 7.1.4.1. Проектируемый объем рубок лесных насаждений на лесном участке при строительстве и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов
	Проектируемые объекты
	Лесничество, участковое лесничество
	N квартала
	N выдела
	Площадь, га
	Объем рубок, тыс.м3
	Год проведения

	
	
	
	
	
	корневой запас
	в т.ч. хвойные
	ликвидный запас
	в т.ч. хвойные
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	Итого
	
	
	
	--
	--
	--
	--
	--
	


7.1.5. Территориальное размещение существующих и проектируемых объектов при строительстве и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, специализированных портов и их пространственное размещение
Территориальное размещение существующих и проектируемых объектов при строительстве и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, специализированных портов на лесном участке (причал речной пассажирский) представлено на тематической лесной карте в приложении 11 к проекту освоения лесов.
8. Заключение
Осуществление запроектированной деятельности на лесном участке, переданном в аренду, не будет оказывать негативное влияние на лесные сообщества.

Для обеспечения пожарной безопасности арендатор должен укомплектовать пункт сосредоточения противопожарного инвентаря в соответствии с таблицей 5.3.1. проекта освоения лесов.

После прохождения государственной экспертизы проекта освоения лесов лесопользователь должен подать лесную декларацию на декларируемый период.

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 21 августа 2017 года №451 «Об утверждении перечня информации, включаемой в отчет об использовании лесов, формы и порядка представления отчета об использовании лесов, а также требований к формату отчета об использовании лесов в электронной форме», приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 09 марта 2017 года №78 «Об утверждении перечня информации, включаемой в отчет об охране лесов от пожаров формы и порядка предоставления отчета об охране лесов от пожаров, а также требований к формату отчета об охране лесов от пожаров в электронной форме, перечня информации, включаемой в отчет о защите лесов, формы и порядка предоставления отчета о защите лесов, а также требований к формату отчета о защите лесов в электронной форме» и приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 21 августа 2017 года №452 «Об утверждении перечня информации, включаемой в отчет о воспроизводстве лесов и лесоразведении, формы и порядка представления отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении, а также требований к формату отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении в электронной форме» лесопользователь обязан предоставлять отчет об использовании лесов, отчет об охране и защите лесов и отчет о воспроизводстве лесов и лесоразведении.

До завершения действия договора аренды, если арендатор не будет продолжать использование лесного участка для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов (причал речной пассажирский) им должна быть проведена в соответствии с пунктом 6 статьи 21 Лесного кодекса РФ рекультивация (техническая и биологическая).

В данном проекте все запроектированные хозяйственные мероприятия соответствуют действующим нормативным документам и направлены на рациональное использование лесного фонда и сохранение биоресурсов, учитывая экологические требования.
ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
[image: image1.jpg]“ | A Y “‘
JIOFOBOP e 8 e
apeH/ibl JIECHOTO yvacTka No 642

ropoa ActpaxaHb «30» HosiGpst 2022r.

\

Cayaxba npupoaonosnb30BaHus 1 OXpaHbl OKPYKAIOUICH ¢pe/ibl ACTpaxaHckoil odnacTh (jlanee -
cayxba) B NMUE 3aMECTHTENS  PYKOBOAWTENS CIysKObI 110 JeCHOMY xo3siicTBy Jlkaapaesa AOas
Eprasivesnua. JefcTBYOWEro Ha ocHoBanun  [lojoskenns o ciyxkde or 13.06.2006 No 190-11 n
Hpukasa ciyx6el or 21.10.2022 Ne 371 «O  npase nojmucuy. UMCHYemast B JajibHeiinem
Apenionarenem. ¢ oAHoH ctoponbl, 1 Kasaes 3aitnan 1Ocynosuu, HUMEHYEMbII B JlaibHeliiem
APEHIATOPOM. € JIPYTOi CTOPOHbI, 3aKIOUNAN HacTOs it JloroBop o HHUIKECIELY FOLLEM

I. Ipeamer lorosopa

[.1. 1o nacrosiemy JloroBopy Apenaofaresb. Ha OCHOBAHUH [Tpuxasa ciyx6br ot 16.11.2022
N2440 o npenocTaBNeHMH JIGCHOTO yuacTKa B apeHay s CTPOUTEILCTBA W BKCIIIyaTallnm
SOAOXPAHNUINIL M MHBIX HCKYCCTBCHHBIX BOJHBIX OOBEKTOB, CO3aHUS M PACLIMPEHHsS TEPPHTOPUI]
MOPCKHX M PEUHBLIX MOPTOB. CTPOWTEIBCTBA, PEKOHCTPYKUMH W IKCILUIYaTalnH THAPOTEXHHUECKHX
COOPYIKCHUIT (NTpHYAIl peYHO naccaxkupekuii) o0sa3yercs MPeAOCTAaBUTL, a Apenaarop o0s3yercs
APHHATH - BO - BPCMCHHOC  NOJIL30BAHHE  JIECHOI  y4yacToK. HaxOAdLMilcs B rocy1apCTBEHHOIA
COOCTBEHHOCTH, ONPEIeCHHbBIN B nyHKTe 1.2, HACTOSIIETO Jlorosopa (nasnee - necHoil yyactox).

1.2. Jlechoit *yuacTok, npeaoctaBiasembiii 1o Hacrositemy  Jlorosopy. umeer  caeayione
XAPAKTEPUCTHKH:

o0was nuowank: 1.0000 ra

MECTONOJNOKCHUE:  AcTpaxaHckas  o0sacThb.  [IpaBoGepexHoe  IeCHHUYECTBO B rpaHuLax
EHOTACBCKOIO a/IMHHHCTPATHBHOIO paiiona. EHoTaesekoe YHaCTKOBOEC JICCHUYECTBO, KBapTa 52 Bbije
18y,

Kanacrposbiii  Homep jecHoro yuactka 30:03:070701:387. HOMEp y4eTHOH 3anucu B
FOCY1apCTBEHHOM JiecHOM peectpe 400-2022-11.

Kareropus 3aunTHOCTH: LEHHBIE Jieca NOAKATErOpHs: HEPECTOOXPAHHBIE MOJIOCHI.

Bra paspeuieHHOro ucrnonb3oBaHus: Ans CTPOMTEbCTBA M OKCIJIyaTauMn BOJOXPAHUIMLL M
HHBIX HCKYCCTBEHHBIX BOAHBIX OOBEKTOB, CO3/AHNS W PacLuMpPEeHus TepPUTOPHIA MOPCKHX W PEUYHbBIX
HOPTOB. CTPOMTEILCTBA, PEKOHCTPYKLUMH M OKCILIyaTaln TUAPOTEXHUUYECKHX COOPYIKEHHUI (npuyau
PCUHOH naccaXnpcKuii),

I.3. Apenatopy mepesiaetcst  JIECHOH  y4yacTOK C  LENbIO  HCTOAB3OBAHHMS * 1ECOR U8l
STPOHTC/ILCTBA 1 OKCIUTYaTalnK BOJOXPAHWIINLIL H UHBIX HCKYCCTBEHHBIX BOAHBIX 0OBEKTOB. COIAHMUS
# PaCIMpCHUs  TCPPUTOPUIT  MOPCKHUX W PEUHBIX  [TOPTOB. CTPONTENLCTRA. PCKOHCTPYKIHH ¢
SRCTTYaTalni THAPOTEXHUUCCKHUX COOPYKEHUIT (MpHUAN PeUHOI naccaknpeKnii),

L4, Ipannitbl  1€CHOrO  yuacTka  ykasanbl B cxeme PacioIoCHUs  JIECHOrO  yyacTka.
Speiyemorpennoii npunoxkennem Ne |k nacrosiiemy Jlorosopy.

XapakTepuCTUKU JIECHOTO YUACTKA Ha JCHb 3aKII0UEHNS HACTOSLLErO Jlorosopa B cooTBETCTBII
& JQHHBIMI TOCYIaPCTBEHHONO JIGCHOIO PeecTpa MPUBOAATCS B MPUIOKeHun No 2 HACTOSILILEMY
Jlorosopy.

I1. Apenanas naara

2.1. Apeuanas naara no Hactosiiemy Jlorosopy cocraBmsier 23612 pyGueii 25 koneek
HaTh TPH THICT4M LICCTLCOT ABEHAALATH pPyOnieli 1BaauaTh nath Korneek) B roj.
APCH/IHas NjaTa ONMpeAeseTCs B COOTBETCTBUM CO CTaThbel 73 Jlecnoro koaekca Poccuiickoii

Aepaunn (CoOpanne 3akoHoaaTebCTBA PocCHiteKOi ®enepaunu, 2006, N 50, ct. 5278; 2020. N 17.
- 2725) Ha OCHOBE MHHUMATLHOTO pasMepa apeH/IHOI naThl.

Pacuer apeniHoit natsl npuBonTes B npiiokennn N 3 g HacTosuemy Jlorosopy.

2.2. Pasmep apeHIHOM NAaThl NOMICKHT WIMEHCHIIO B COOTBETCTBHI ¢ KOY(p(puIMeHTaMH K
KAM - TLIaTBL. - yCTAHOBJCHHBIMK - nocTanoiacHnem  llpaButenbersa Poccuiickoi Meaepannn ot
05.2007 N 310 "O craskax miarel 3a C/AMHNLY 00BEMa JICCHBIX PECYPCOB M CTABKAX MaThl 34
HHLY TUIOWAAN JICCHOTO  yHacTKa, HaxoAslerocs B (eaepaibHOi coOcTBeHHOCTH" (CoOpanune
monareabera Poceniickoit - denepaunn. 2007, N 23. cr.2787: 2020. N 2. eT. 205) Ans
BETCTBY IOILECTO 101,




[image: image2.jpg]2.3. ApeHiaTop BHOCHT apeH/HYIO MIaty B CPOKH, MPEAyCMOTPEHHBIE NnpujokeHuem N 4 k
nacroswemy Jloroeopy. '

O0s3aTeNbCTBO MO OnJaTe apeHAHON MaThl, YCTAHOBACHHON MyHkToM 2.1 HACTOSILLErO
Jlorosopa. BO3HUKAET y APEHJATOpa ¢ JaThl FOCYAAPCTBEHHOIN perncrpainu HacTosero Jlorosopa u
APEKpaLacTes ¢ JlaThl BO3Bpata ApEHAATOPOM JICCHOTO yHacTKa, OQOPMIEHHOIO COOTBETCTBY KOLIIUM
AKTOM [1pUeMa-nepeiain, B COOTBETCTBIH € NyHKTOM 3.4 HacTositiero Jlorosopa.

[TepBoc BHECEeHHME apeHAHOI MJaThl (onjara MEpBOro mjareka) ApeHAaTOp NPOM3BOJANT B
TeHeHne 15 (NaTHAIATH) KAIEHIAPHBIX JIHEH 110cIe BCTYNIACHHS B CHAY HAcTosiero Jlorosopa (nocie
TOCYJIapCTBCHHOM perucTpaunn Hactosauero Jlorogopa).

B nepsblit u nocieanuit roa aeiicTBis HacTosLero JloroBopa apeH/iHas 1aTta paccuuThiBAETCS MCXO1
13 (haKTHUECKOrO KOJMYECTBA JIHEH apeH/ibl. FOJI0BOr0 pa3Mepa apeHaHON MaaThl U KOJMYECTRA el B
roay.

JIo HactynieHus O4epenHOro cpoka MnjaTeka ApEHAATOp MMEET MpaBO BHECTH CyMMY.
APCBLILIAIOLLYIO TJ1aTEXK, YCTAHOBJCHHbIM npuiokennem N4 k nacrosuwemy Jlorosopy. B ciyuae
OTCYTCTBUS 33J10JDKCHHOCTH pasHULLA MEKAY YKA3aHHBIMHU IATEKAMK 3aUHUCISIETCsl APEHI0/1aTesieM B
cueT Oyayuux nuarexeit ApeHaatopa. ‘

1. B3aumoaeiicreue cropon

3.1, Apenjionaresb UMEET Npaso:

a) OCYWCCTRIATL  OCMOTP  APCHAOBAHHOIO JICCHOIO  yuacTKa U1 OUEHKH  COOJIO/ICH IS
APCH/IATOPOM BBINOJIHEHHUS YCIOBHI HACTOALLEr0 JloroBopa B 4acTH MCMOAb30BAHUS IECHOTO YUaCTKa
10 HA3HAYCHUIO B COOTBETCTBIM € 3aKOHOAATE/ILCTBOM Poccuiickoit deepaliny;

0) NpeoCcTaBsThL apeH10BaHHbIH JIECHOIN YyUacTOK WA €ro 4acTh TPETbUM JIMLAM ISl HHbIX
BII0B MCTIOJB30BAHUA JICCOB. MPCAYCMOTPEHHBIX JIECOX03HCTBEHHBIM PErJIAMEHTOM JIECHUUECTBA. 34
HCKJTIOUCHUEM - CllydacB, KOrJa OJHOBPEMEHHOEC MHOTOLEICBOC HWCMOJB30BAHUE JIECHOrO yuacTKa
HEBO3MOKHO. @ TAKIKC BbIAABATh PA3peLIEHHE HA BbINOIHEHUE PAabOT MO re0JOrHYECKOMY H3YHECHUIO
HEIp:

B) OCYLIECTBIATL MMPOBEPKH COOJIIOAEHMS APEHIATOPOM YClIOBHiT HacTosiero Jorosopa u
NPOEKTA OCBOEHHUS JIECOB.

3.2. Apenyonatenb 06s3aH: :

a) NepeaaTh JIECHOH yuacToK ApEeHaTopy 110 akTy npuema-repeiadn JecHoro yyacrka. hopma
KOTOPOTO HMpeyeMoTpeHa nphiiokeninem NS k Hacrosduemy Jloropopy. B TeueHue 3 paGounx jiHei
AOCIIC 3aK/IIOUCH s HacTosero Jlorosopa: :

AOCAC NONHCanns HACTOALLEro JLOroBopa nin u3MeHenit K Hemy B tevenie 14 aneil odpatnibes ¢
SBJICHHEM O TOCYJIAPCTBEHHON PErHCTPaltiK 11paBa apeH/ibl JECHOTO YuacTKa. MepeaaBacMoro o
Hactosuemy JloroBopy. MAH M3MEHCHMIT. BHOCUMBIX B HACTOSIIMI] JloroBop. B ynoJaHOMOYCHHBIIT
Hpasurensersom Poceniickoit Meaepanu eaepasibHbiii OpraH HCMNOJHUTENBHON BIACTH WM €ro
TCPPUTOPHATIBHBIN - OpraH,  OCYLIECTBISIIOILNI  TOCY/AapPCTBEHHbIH KaJacTpoBbIiH  y4yer W
FOCYIAPCTBCHHYIO PCruCTpalMio Npas, n B TeveHue 10 aueit co AHS nogaun yKasaHHOro 3asiBicH s
HIBCCTUTDL B NUCLMEHHON (hopme ApenaaTopa 0 NoAaue Taknx J10KyMEHTOB;

HE nosanee 60 nHeR co JHS noanucanus Hactosiuero Jlorosopa mnepesars ApEHIATOpy IK3EMILISIP
Hacrosulero Jlorosopa, KOMUIO 10KYMEHTA, NMOATBEPKAAIOLIETO rOCY 1apCTBEHHYIO PErucTpaumto. uiu
YBCAOMJCHHE 00 OTKa3e B TOCYAAPCTBEHHONH perucTpalmu MpaBa apeHAbl JIECHOrO yyacTka.
ACPEIaBacMoro 1o Hacrosuemy Jlorosopy:

0) unpopmupoBath B nucLMEeHHOI opme B Teuenne 15 aneil co aHs MPUHATUS PELICHUS O
HPCIOCTABICHII aPCHIIOBAHHOIO JICCHOTO YHacTKa WM €O YacTH TPETHUM JIMIAM JUIS HHBIX BIJIOB
HETIOIL30BAHUA 1CCOB. NPEIYCMOTPEHHbBIX JICCOXO3ATICTBEHHBIM PErIAMEHTOM JICCHUUECTBA. 4 TAKIKE B
SIydac Bbliaun  paspelicHus Ha BBINOJIHEHHE PadOT MO FEOJOrHYECKOMY H3YUCHHUIO HEIp - O
SOSHUKUINX TIPABAX TPETHUX JIMLL HA MPEAOCTABJICHHbIH B apeH/ly JIECHOMH YuacTok;




[image: image3.jpg]B) YBEIOMHMTb ApeHJaTopa O BPEMEHU M MECTE [POBEAEHUS TMPOBEPKH  COOMIOACHNS
APEHIATOPOM YC/IOBHIT HacTOsALero JIorosopa n npoekTa OCBOCHHS JIECOB 3a 3 JHS 0 MPOBEACHHSI
NPOBEPKH;

r) YBEAOMUTL ApeHaaropa 00 OCYLIECTBACHHN MEPONPUSTHI, MMPEAYCMOTPEHHBIX HaCThiO |
craren 53.7 Jlecnoro konexca Poccniickoit ®enepainn (CoGpanue 3akoHomatebetBa PoccHiickoil
®eaepaumn. 2006, N 50. cr. 5278: 2020, N 17, ¢1. 2725). 3a 3 ans 10 Hauana ux OCyLLECTBICHNS:

) TIPHHATH OT APEHJIATOPa B ICHb OKOHYAHUs CPOKa JICHCTBIS HACTOsIIEr0 JJoroBopa JecHOi

FHACTOK 10 aKTy NPHCMA-NIEPE/Iatn JIECHOrO yuacTka. (popma KOTOPOro MpeycMOTpeHa NpHI0KCHHEM
N5 Kk Hactosemy JIoroBopy. B COCTOSIHHH. MPUIOJHOM JUIS BEACHMS JECHOrO XO3SHCTBA. C
NAPAKTCPHCTHKAME JIECHOTO y4aCTKa. YCTAHOBJICHHBLIMH IIPOCKTOM OCBOCHMS JIECOB HA JCHL OKOHYAIHSI
CPOKa JeHCTBUS HacTosero Jlorosopa:
8 CIIyHac 10CpovHOro npekpallenns AeNCTBIs HacTosLero JloroBopa NpuHATL 0T ApeHaaropa JecHoii
FHACTOK B JICHB JIOCPOUHOrO NPEKpaLleHs AeicTBrs HacToAWEro JloroBopa rno akty npuema-nepe iasi
AECHOTO yuacTka, (hpopma KOTOPOro NpeycMoTpeHa npuiokennem N S K HacTosieMy Jlorosopy. B
COCTOSIHUM. NMPHUTOIHOM JU1s1 BEACHUSI JIECHOTO XO03s1HCTBRA;

€) NPCACTaBAATE APEHAATOPY CBEACHHS O NOCTYMUBLIMX MO HAacTosieMy JloroBopy niarexkax B
reuenne 30 aHel co Hg oy YeHNs 3ampoca B MUCLMEHHOI (hopme:

K) B NOPAIKE. yCTAHOBJACHHOM 3aKoHOMaTenbeTBOM Poccniickoii Meaepalu, ocywiecTsist
deaepanbHblii rocy1apeTBEHHbI JIECHON HAA30p WM MYHUUHNATLHBIH 1€CHOI KOHTPOJIb (JECHYIO
OXpaHy):

3) B Cllydac U3MeHeHnst KOOQUUMEHTOB K CTaBKAM MJ1aThl. YKA3aHHBIX B IYHKTE 2.2 HACTOSIIErO
AlOroBopa. 1IPOM3BOANTE Nlepepacter apeHaHOl 1aThl 1 YBEAOMISTE ApeHnparopa B MHCLMCHHOIT
Popme 00 u3MeHeHun pamepa apeHHoN NaaThl 1 o CYMMCE. NOJUICIKALLCH yrate. B Tevernue 14 el
€O JIHsl U3MCHEHUS pa3mepa apeHHOM niarhl;

M) B CAy4ac W3MEHCHHS CTABOK MNJAThl. YKA3aHHBIX B NYHKTE 2.2 HACTOSLLETO Jlorosopa.
APOHSBOINTL TICPCPACHET APCHAHON TLIAThI W yBEJAOMIATL APEHAATOPa B NMUCLMEHHON (opme 00
H3MCHCHUIN pasMepa apeHHON niarthl U 0 cymme, nojuiexkaiieil ynnare, B Teuenue 14 aneil co s
H3MCHCHHUS pasMepa apeH/ IO n1aThl;

K) B clyuae W3MEHEHMsl PEKBH3MTOB JUIS OCYLIECTBICHHS MJiaTeskei, MPEAYCMOTPEHHBIX
HACTOALLMM I0rOBOPOM. yBEIOMHTL B MUCHMEHHON (hopme Apenaatopa 00 3TOM B TeueHue S pabounx
AHEH CO JIHS U3MEHECHUS PEKBU3UTOB;

1) NpelOCTABISTL  APEHIATOPY MHPOPMALMIO O BO3MOKHOCTH M MecTax MpuoOpeTeH st
PATIOHMPOBAHHOTO TIOCEBHOTO M NOCAJOMHOTO Matepuana B Teuenue 30 jHel co Hs MOJIY HCH Ul
KUIPOCA B ITHCLMECHHOIN (popme:

M) OPraHM30BaTh W OCYUICCTBHTL TPHEMKY BbITOJHCHHBIX Apenjiatopom paboT 1o oxpate.
SULATE W BOCIIPOM3BO/ICTBY JICCOB € YUETOM. NPEAYCMOTPEHHBIX [IPOCKTOM OCBOECHHS JIECOB CPOKOB
SBIIOJHCHUS  yKa3aHHBIX padoT. yBe/loMUB Apenjaropa 3a 10 guei 110 MPOBEJICHNS  YKaA3aHHOI
BPHEMKH, |

3.3. ApeHiaTop umeer npaso:

a) NPUCTYNUTL K MCMONL30BAHUIO JIECHOTO YYacTKa B COOTBETCTBHU C YCJIOBUAMU HACTOSILIECTO
~AOroBopa 10che 3aKIOYEHNs HACTOSLIErO Jlorosopa. noanucanus ctopoHamu akra [puema-repeiayn
JECHOTO ydacTka, (opma KOTOporo npeaycMotpena npuioskennem N 5 HacTosiemy Jlorosopy.

SOAVHCHHS TTOJIOKUTENBHOIO 3aKJIKUYEHUS] rocy1apCcTBEHHONM OKCHEPTU3LI MPOEKTA OCBOCHHUS JICCOB U
BO1a4YH JIECHOMH JACKJ1apalmnu,

0) OCYIIECTBAATL HA JIECHOM yuacTke B MOPSAKE, YCTAHOBJIEHHOM 3aKOHOAATE/IbCTBOM
Poceuiickoli deepaunn. coznanme necHoi HH(pacTpyKTypbI;

B) OCYWICCTBIATE HA JICCHOM yuacTKe B [OPSLIKC. YCTAHOBJCHHOM  3aKOHO/1aTE/1LCTBOM
Poceniickoil dejiepalt, CTpoNTENbLCTBO. PEKOHCTPYKUHIO U OKCITyaTalnio 00BLEKTOB, HE CBS3AHHBLIX ¢
SUSIAHNEM JICCHOI MH(pPACTPYKTYPhI;




[image: image4.jpg]I') 3aKJ1104aTh corjlateHne 00 yCTaHOBJICHHUH CEPBUTYTA B OTHOLIEHUH JIECHOIO ydacTka Jindo ero
HacTH NpU HalIM4yuKM  cormacus Apenjonatens (B NMUCbMEHHOH (opMe) Ha 3akMOUEHHE TaKoro
CornateHms;
1) nojsyyaTb HH(POPMALMIO OT ApeHoaaTess O MJIaHUPyeMbIX pyOKax JIECHBIX HAaCaKACHHII Ha
JECHOM YHacTKe, sBJISIOLIEMCs TPEAMETOM HacTosuiero Jlorosopa; '
€) OCYLIECTBSATL CTPOMUTENLCTBO M IKCIIyaTalMIO BOJOXPAHWJIMLL U MHBIX HCKYCCTBEHHBIX
BOAHBIX 00BEKTOB. CO3AAHNS W PACLLIUPEHUS TEPPUTOPHIT MOPCKUX U PEUHBIX TOPTOB, CTPOUTEILCTRO.
PEKOHCTPYKUMS M OKCIUTyaTalust FTHAPOTEXHUUYECKHX COOPYIKEHNUH B COOTBETCTBUHU € JIECHBIM MJ1aHOM
cyobekta Poceuiickoil  dejiepatnm. JIECOXO3UCTBEHHBIM  PEMJIAMEHTOM  JIECHUYECTBA U NPOCKTOM
OCBOCHUS JIECOB:
K)  1oJydatb 0T Apenjojarens MHPOPMAIMIO O BO3MOKHOCTH M MECTax MpHOOpPETeHMs
PAHOHUPOBAHHOTO MOCEBHOIO M MOCAJI0UYHOIO MaTepHalla.
3.4. Apenjatop o0si3aH:
a) NPUHATL JICCHON y4yacToOK OT ApEHI0AATeNs N0 aAKTY NpUema-rnepeadn JECHOro yvacTka.
SopMa KOTOpOro npejaycmorpeHa npuiokennem N S k Hacrosiiemy JloroBopy. B Tedenue 3 padounx
e 110CIIe 3aKIoueHus HacTosero Jloropopa:
0) MCnoabL30BaTL JICCHOH yuacTOK [0 HA3HAYEHUIO B COOTBETCTBUM € 3aKOHOJATEIbCTBOM
~ Poceniickoit denepaunn u Hactosmm Jlorosopom;
b B) BHOCHTbL apeHHYIO MJaTy B pa3Mepax. YUHTHIBAIOIMX KOIDDULUHEHTbI K CTABKaM [J1aThl.
- ycranoBsienHble nocranorienuem Ipasurenbersa Poceniickoit Meaepaunn ot 22.05.2007 N 310 "O
~ CIABKAX M1J1aThl 32 ¢AMHUILY 00BEMA JIECHBIX PECYPCOB M CTABKAX MJIATHI 3@ €AMHMLLY TIOLIAAH JIECHOrO

S

I HACTKA, HAXOMLILCTOCs B (peiepaiibHON cOOCTBEHHOCTH" . 1T CPOKH. KOTOPBIC YCTAHOBIIEHBI HACTOSILHM
~ JoroBopom. corsacHo nynkram 2.1, 2.2 u npuiaokennio N 4:

') B TCUCHHUE 6 MECSILEB CO JIHA 3aKioueHus nacrosiuero Jlorogopa pazpadorath W npejicTaBuTh
~ APCHL01aTCINIO TTPOEKT OCBOCHUS JICCOB JUIS TPOBE/ICHHS TOCY 1APCTBEHHON IKCMICPTH3bI

1) B MOPSUIKE. YCTAHOBJICHHOM 3aKOHOAATENLCTBOM Poccniickoi deaepaunn, nojaBars J¢CHYIO
ReKapaLuo;

€) OCYHICCTBIIATL YCTAHOBJACHHDLIH HACTOSLLMM J[OrOBOPOM  BUA  HCMONL30BAHUS JICCOB B

COOTBETCTBUM € 3aKOHOAATENLCTBOM Poccuiickoit deaepannn, nNpoekToM OCBOCHUS JIECOB M JIECHOI
JCKIapaumeit;

K) COOMIONAATH YCTAHOBJEHHBIE PEKUMbI 0COO0 OXPAHSEMbIX MPUPOAHBIX TEPPUTOPHI, 0C060
HTHBIX YHaCTKOB JICCOB, PACTIONIOKEHHbBIX B IPAHULIAX apeHI0BAHHOIO JIECHOIO Y4YacTKa, COXPAHSTh
bl PACTCHUH W JKUBOTHBIX, 3aHECCHHBbIX B Kpaenyio knury Poccuiickoit deaepaunu u kpacHyio
ury Actpaxanckoit 001acTH, a Takike Mecta ux 00MTaHus:

'
=

OCYILLECTBIISITL MEPONPUATHS 110 COXPAHEHNIO OHOPA3HOOOPA3Hs (COXPAHSITH OTACABHBLIC HEHHbBIE
Bbsl B JIIOOOM sIpyce M WX TPYNIlbl) B COOTBETCTBUM € JIECOXO3SICTBEHHBIM PErIamMeHTOM
HHYECTBA U NIPOEKTOM OCBOCHUS JICCOB:

3)  OCYHIECTBIISITH  MEPbI 110 MPEAYNPEAICHHIO  JICCHBIX  MOXKAPOB B COOTBETCTBHU €
oHoAaTebeTBOM  Poccuiickoit deepatitn, POCKTOM OCBOCHMS JICCOB U npuiokctinem N 6 K
osulemy Jlorosopy:

H) B caydae oOHApYIKEHHUs JICCHOIO N0apa Ha apeH10BAHHOM JIECHOM y4acTke ApeH/1aTtop
AUICHHO 00s3aH cOO0LHTE 00 9TOM B CHEUHATM3MPOBAHHYIO AMCHIETUEPCKYIO CykOy (Teneon:
12)57-05-63 1 npuHATL BCe BO3MOMKHBIC MEPbI 110 HEAOMYLIEHHIO PACHPOCTPAHEHHS TECHOMO
pa:

K) OCYLLECTBIISITE CAHUTAPHO-03/10POBUTE/IbHbIE MEPOMPUSATHS HA MEPEIAHHOM B apeH Ly JIECHOM
KC B COOTBCTCTBUH € 3aKOHOATENLCTBOM Poccuiickoii deaepaunn, npoekToM 0CBOEHHS J1ECOB 1
toxennem N 6 k nactositemy Jlorosopy:

1) OCYHICCTBIATL MEPONPUSTHSI O BOCTIPOM3BO/ICTBY JIECOB U JIECOPA3BEACHHIO B COOTBETCTBHI C
oaareabetsom - Poceniickoif  deaepann.  NPOEKTOM  OCBOEHMS  JIECOB,  MPOCKTOM
CCTAHOBJICHUS W TIPOCKTOM JICCOPA3BE/ICHNUS




[image: image5.jpg]M) OCYILECTBATL HA JECHOM YYacTKE PacuicTKy KBAPTAIbHBIX MPOCEK W 3aMCHY KBApTAIbHBIN
21008 B COOTBETCTBUU € IPOEKTOM OCBOCHUS JICCOB!

H) o0ecreunBaTh COXPAHHOCTb OOBLEKTOB JICCHOIO CEMEHOBOACTRA,

0) TP NOBPEHAKACHUH WM YHUUTOKEHUU 110 BUHE APCHIATOPA BEPXHETO MI0AOPOAHOTO €O
Bbl. MCKYCCTBEHHbIX WM ECTECTBEHHBIX BOJOTOKOB. PEK. PYULEB MPUBOAHTL HX B COCTOANNC.
DAHOE  JUIS  MCTIOJIB30BAHMSL MO HA3HAYCHHUIO, MPELYCMOTPEHHOMY  JIECOXO3AHCTBEHHBIM
LAMEHTOM JICCHMUECTBA. BOCCTAHABINBATL OOBEKTbI JECHOH MH(PACTPYKTYPbl W OOBEKTBI, HE
SaHHble ¢ CO3aHNEM JIECHON HHPPACTPYKTYPbl, MOBPEXKAEHHBIC 10 BUHE APEHaTOpa;
~ n) cornacoBath ¢ ApeHgojaTesieM B MHCbMEHHON  (opme  coBeplueHHe JCUCTBHIA.
eMoTpeHibIX crarheli 5 Meaepanbioro sakona o1 04.12.2006 N 201-M3 "O BBE/ICHNH B JICHCTBHC
oro kosekea Poceniickoit Meaepaiun” (Codpanne 3akonoaarensetsa Poceniickoit deaepaiti.
BN 50, cT. 5279; 2019, N 18, ct. 2224);

p) B JIeHb OKOHUAHMS CpoKa JeiicTBIs HacTostiero Jlorosopa nepesars ApeHioaareio JIECHOI
0K 10 aKTy npuemMa-fepe/iadi JeCHOro yuactka. (popma KOTOPOro MnpejlyCMOTPEHaA MPHAOTKCHICM
K HacTosiemy JloroBopy. B COCTOSIHUM. TPHIOAHOM JUlS BEJACHHS JICCHOTO XO3AHCTBA. ¢
MAKTEPUCTHKAMI JICCHOTO YHACTKA, YCTAHOBICHHBIMU POCKTOM OCBOCHHMSI JICCOB HA JICHL OKOHYAHIA
sea feiicTBis Hacrosiero Jlorosopa:

3y 4ae 10CPOYHOLO NpeKpatlet s AelicTBrs HacTosero Jloroopa nepeiarh ApeHa10aTe o JiecHOi
SCTOK B JICHb JI0CPOUHOTO MPEKpaLleH s AefiCTBUs HACTOsALIEro JloroBopa 1o akTy npuema-rnepe/ain
2#Oro yuacTka, (opma KOTOPOro MpeaycMoTpeHa npunokennem N5 K HacTodALeMy Jlorosopy. B
DSHUK. TTPUTOIHOM JUTSl BEAEHUS JIECHOTO XO3sHCTBA;

¢) cOOOMWNTL ApEHI0IATEN0 B MUCbMEHHON (opme HE Mmo3jaHee ueM 3a 90 nHel 0 HaMepeHUH
PruyTh HacToAmit Jlorosop:

T) 110 UCTCUEHUH CPOKA JCHICTRIS HACTOsLIEro Jlorosopa nitn B ¢1y4ac 10CpouHOro NpeKpalicHms
ska seiicTus Hactosiero Jlorosopa 0CcBOGOAMTL JIECHOH YUacTOK OT O0BEKTOB HEABHIKHMOIO
WECTBA, 00ECNeUnTh CHOC 00BLEKTOB, CO3MANHBIX JUIA OCBOCHHS JICCHOTO y4acTKa, 0 OCY LICCTBITE
VALTHBAIMIO 3eMEJTb, HA KOTOPBIX PACTIONOKCHBI JICCA 1T KOTOPBIC MOJABEPI/IMCH 3arpsasHCHIIO 1
MY HEraTMBHOMY — BO3/ICHCTBHIO B COOTBCTCTBMM € POCKTOM  PEKYIILTHBALMK - 3CMCIlb
wOoBaHUAMK 3aKkoHoAaTeIbCTBA Poccuiickoii deaepatinn,

V) u3BelaTh Apenjoaress B nuecbMeHHoit popme 00 nmeneHun 0aHKOBCKHX PEKBU3HTOB. MECTa
DAICH S OPHMUECKOrO JINIa, a Takxke 00 W3MEHEHHN JIMLA, MMEIOLLEro NpaBo JAeHcTBOBaThH 0¢3
SPEHHOCTH OT UMEHM Apenjaropa, B TeueHune S padounx JAHeN €O IHs TaKuX H3MEHCHHUIT:

&) Npe/ICTaBAATh OTHETI, PEAYCMOTPEHHbIC cratbamin 49, 60, 60.11, 60.16, 66 JlecHoro koaekca
ceniickoit desepaunn (Cobpanne 3akonoaarenscersa Poceuiickoit denepaunu, 2006, N 50, cr. 5278:
BN 17, cT. 2725);

X) ClaTh BBLINOAHEHHBIC PAbOTHI 10 OXPaHE. 3alMTE W BOCMPOM3BOACTBY JICCOB B CPOKH.
AeaeHHbIe APEH/10aTeIeM B COOTBETCTBIN € NOLITYHKTOM "M" nynkTa 3.2 Hacrosuiero Jlorosopa.
3.5, ApCHATOp HE BIPABE NPEHATCTBOBATD JIOCTYTIY FPazk/Ian Ha apeH10BaH bl JECHOH YHaCTOK.
WKC OCYLICCTB/ICHUIO 3ar0TOBKH 1 cOOPY HAXO/UILMXCA HA HUX TTHILEBBIX 1 HCAPCBCCHDIX JICCHDBIN
SPCOB. 3@ HCKJIIOUCHHEM CIIyuaeB. npeayemMotpennbix crarheit 11 Jlecnoro koaekea Poceniickoii
DAL, APEH/IOBAHHbBIN JIECHOM YHACTOK MOKET ObITh OrOPOKCH. B CAYUasAX. MPCAYCMOTPCHHBIX
biv KoJslekeoM Poceniickoit desepatinn (CoOpanue 3akonojatenbersa Poccuniickoit deepatinn.
BSU T, 32 78; 2020, N 17, ¢x. 2725},

IV. OrBerersennocTs ¢TopoH

4.1. 3a HEUCHOJHEHWE WM HEHALIeKAUIEEe HCNOJHEHHE O00A3aTENLCTB, MPEAYCMOTPCHHbBIX
osuv - JloroBopom.  Apenaoaarenb M ApPEHIATOP  HECYT  OTBETCTBEHHOCTL  COIIACHO
sonarenbeTBy  Poceuiickoit deaepaunun (Bkiovas 00s43aHHOCTL BO3MECTUTHL B COOTBETCTBMH ¢

HCKHM  KoJIckcom  Poceniickoit  Meaepaunn  (CoOpanne  3akoHopatenbeTBa  Poccuiickoii

5




[image: image6.jpg]paunu. 1994, N32, cr.3301; 2020. N20. c1.3227) yGbITKM, NPUYHHEHHBIC TAKKM
MOJHCHHEM WITM HCHALICKALLMM MCTIOJIHEHUEM) U HacTositemy Jlorosopy.

4.2. 3a napyuienne yenosuit nacrosuiero Jlorosopa Apenjaatop yriadnsact Apenjlojlarteno
0Ky B CJICAYIOLLEM pasMepe:

a) 3a HApYWICHUC APEHATOPOM CPOKOB BHECEHMs apeHHON [MJIATHI. MPEAYCMOTPEHHbIX
soserinem N4k nacrostiiemy Jloropopy. - 0.1 npoteHTa oT cyMMbl IPOCPOUEHHONO MaTeska 3a
51 ZICHB TIPOCPOYKH:

CHUC HCYCTOMKM MPOM3BOAMTCS HAUMHAs CO JIHS, CJIGIYIOLIEro 3a JAHEM HCTEUEHUs Cpoka
‘@, W J10 JIHSl BHECCHHS MPOCPOUEHHOIO MJIaTeka B OJHOM 00bEME;

0) 3a HapyuieHne cpoka pa3paboTKH U NPEACTABICHUS APEHI0aTeNI0 MPOSKTa OCBOSHHS JECOB
| IPOBC/ICHHS TOCY IAPCTBEHHON HIIM MYHHLUNANBHON SKCMEPTU3BL, MTPELYCMOTPEHHOTO TTOANY HKTOM
AyHKTa 3.4 nacrosiiero Jloroopa. MmN MCMoJb30BaHUE JIECHONO yuacTka Ge3 mpoeKkTa OCBOCH S
= 50 TeIC, pyOneit (U1 HHAMBHAYAILHOTO npeipuanMareds) uwin 150 Thic. pyoaeit (s
AHCCKOTO  JIMI@) 34 Kak/IbI - noJbil  Kajnen apHblii - Mecsit  NPOCPOUKH 1O HCTCUCH M
OBJICHHOIO CpoKa:

B) 33 HCBBIOJHCHUC WM HECBOCBPEMEHHOE BLIIOJIHCHIE PadOT MO OUHCTKE MECT pyGOK OT
PROOUHBIX OCTATKOB B COOTBETCTBUM ¢ [lpasniavit yxozna 3a secamu, |lpasniamu nosaphoii
snacHocTn B aecax. Hpasuiamn caHutapHoii 6e30nacHocTn B ecax. BuiaMi 1ecoceunbix pador.
IKOM M MOCHEA0BATENLHOCTBIO HX IPOBECHN, 3aXJIaMJICHUE 110 BMHE ApeH/atopa 1pocek i
“FAIOLLMX K JICCOCCKAM T10J10C IWHPHHOI 50 METPOB - S-KpaTHas CTOMMOCTD 3aTPaT. HEOOXONMbIX
OUHCTKI AaHHOH TEPPUTOPUN 110 HOPMATHBAM B 00JIACTH JIECHOrO XO3SHCTBA. NPELYCMOTPEHHbLIM
oiarenseTBOM  Poccmiickoit  denpepain,  3aKOHOAATENBCTBOM cyObekToB  Poccuiickoi

r) 3a pyOKy JIECHBIX HacayKJACHMI, MPEyCMOTPEHHYIO NPOEKTOM OCBOECHMS JIECOB. (3 noaaul
Off eKnapaltiin - 25-KkpatHas CTOUMOCTDb 3arOTOBACHHOM JAPEBECHHBI, ONPEACICHHAs M0 CTABKAM
32 CHMIy  00beMa JICCHBIX PECYPCOB.  YCTAHOBICHHBIM 1OCTaHOBAeHHEM [IpaBnTe/berna
Hekoit dejtepannm;
A1) 38 HCIONB30BAHNE JIECHOIO yuacTka Ge3 nojavum Jecnoi seknapaititm - 20 rhic. pyoaeii (st
HCCKOTO - JiMla - WKW WHAMBWYANBHOTO  npefnpunumares) uan 70 veic.  pyOnei  (Juis
AMHECKOro Jnua): '
€) 3d BCE KOJIMYUCCTBO CPYOJCHHBIX W TOBPEKACHHDBIX /10 CTENeHH MPpEKpaLleHnst pocTa
PEBLCB 34 TIPC/IC/IAMH JIECOCEK HA CMEIKHBIX ¢ HUMH SO-METPOBBIX M0J10CaX - 10-kpaThnas croumocts
SHCHHBIN I TIOBPCIACHHBIX ICPEBLEB, ONPEAC/ICHHAS N0 CTaBKaM MMaThl 33 €AMHHLY 00heMa
SN PCCYPCOB. yCTaHOBICHHBIM nocTanoBieHuem [lpasurtenscrsa Poccuiickoii Menepatinm s
“CHHBI JICCHBIX HACAKACHUIT 110 TIEPBOMY Paspsijly Take BO BCEX JIECOTAKCOBBIX paioHax;
#) 3a pyOKYy WM NOBPEkKIEHHE CCMEHHUKOB M JIEPEBLEB B CEMEHHbBIX KYypTHHAX M rojocax. 3a
ACPEBLEB. HE NOUICHKALNX PYOKEe NpH NPOBEACHHH CIUIOLIHBIX. BBIGOPOUHBIX pyOok. - 5-
44 CTOUMOCTB COOTBETCTBYIOLICH CPYOICHHON APEBECHHBI, @ TAKIKE MOBPEKACHHBIX CEMEHHNKOB
PCBLCB B CCMCHHBIX KYPTHHAX M 110J10CAX. ONPE/IEICHHAs 110 CTABKAM [1]aThl 3a cannnIy oobema
& PCCYPCOB. YCTAHOBACHHBIM nocTanosiehnem [lpasurensetsa Poccniickoit Menepaunn s
SCHHDBIICCHBIX HACQAICHIT 110 TIEPBOMY PA3PSILY TAKC BO BCEX JIECOTAKCOBBIX PaiioHaX:
3) 3@ NPOBC/ICHNC 3ar0TOBKU M TPEJICBKH JPECBCCHHBI CIOCOOAMU. B pesysibTate KOTOPbLIX B3
YCJIOBHAX BO3HUKIA 9po3nst. - 100 Thic. pyOuci 3a kam/iblii rekTap SpoaAnpoBaHHON N10Ha.
OPOI MTOBPEIK/ICH TYMYCOBBIH CIIOH MTOUBDI:
) 38 OCTaB/ICHUE HC BLIBE3CHHON B yYCTAHOBICHHBII CPOK (BKIIOUAS MPEAOCTABICHHbIC
K JIPCBCCHHDBI HA JICCOCEKAX. B MECTaX MPOM3BOACTBA PadoT Mo pacuucTKe niaomajgci noj
= CKJAJBL TPACChI JICCOBO3HBIX JIOPOT, MOCTPOHKH. COOPYXKEHHS - 7-KpaTHas CTOMMOCThL HE
HOI B CPOK JIPEBECHHbI, ONPEIC/HEHHAS [0 CTaBkaMm [1/aThl 3a CAMHULY O0bEMA JICCHBIX
“UB. YCTaHOBJICHHBIM nocTanoBnenuenm [lpasuresnbersa Poceniickoii deaepauuu ans apeseciipl
 HACKACHUH 110 NEPBOMY paspsily Take BO BCEX JI€COTAKCOBLIX paiioHax;




[image: image7.jpg])33 YHUUTOKEHUE MIN NOBPEIICHIE KBAPTAILHLIX CTOJIOOB - 5 Thic, py6iieii:

A) 33 OCTABJICHME HA JIECOCEKAX 3aABAIIOR. BABHCUINX. CpYONICHHBIX  JIepeBbeR - 7-kparnas
OCTb OCTaBNICHHBIX JICPEBLEB, ONpeACCHHAs M0 CTaBKAM IIATBE 3 e/MHUILY 00bEMA J1CCHBIX
OB, YCTAHOBICHHBIM nOCTanoBACHIEM [IpaBuTeneTRa Poceniickoit desepaiim s JPEBECHIH DI
X HACAKACHNH 110 NEPBOMY paspsly Take BO Beex JICCOTAKCOBBIX paifoHax:

M) 3a HEBLINOJIHEHHE 1 HCCBOCBPCMCHHOC  BBLINOJHEHNHE NPOTHBONOKAPHBIX,  caHUTAPHO-
PUBHTCIBHBIX MCPONPUATHIT, MeponpusTHii 110 BOCHPON3BOACTBY JIECOB - 3-KpaTHas CTOMMOCTE
- HEOOXOMMMBIX U1 BLINOJNIHEHHUS 3THX MCPOTIPHSTHIT 110 HOpMATHBAM B 0GNACTH JieCHOMO
Bd. TIpCYCMOTPEHHBIM  3aKOHOMATENbCTROM Poceniickoit denepaiinn, 3aKOHOATEILCTBOM
0B Poceniickoii Denepannu;

1) 3a CoBepLUCHHE ACHCTBHII. HPEAYCMOTPEHHLIX CcTaTheli 5 MenepanbHOro 3akona ot 04.12.2006
W1-®3 "O BBeseHun B neiicTBue Jlechoro konekca Poceniickoii Genepaunn", 6e3 nucemennoro
HCOBaHUS ¢ Apenjonarenem - rongosas ApCHIHAS  naata. NpeaycMOTPEHHAs  HaCTOSILILIM

: 0) 1pH HENPEACTABICHUHN APECHIATOPOM B HCHMEHHOI] bopme cBeseHnit 06 usmencn
DEHKOBCK 1 X PEKBH3HTOB, MECTA HAXOWK/IACHUA IOPIHITUCCKOTO A, @ Takike 00 u3MeHeHnnn s,
SMCIOUCTO  NpaBo  JIelCTBOBATL  0e3 AOBEPEHHOCTH 0T nmeHn  Apennatopa. B YCTAHOBJICHHBII
sacTosmnm Jlorogopom cpok - 10 Thic. pyoueii;

M) 33 HEBBINOJHEHUE 00513aTC/IbCTE. YETAHOBACHHBIX NOANYHKTOM "T" nynkTa 3.4 HACTOSILICTO
Aorosopa. - 4-kparHas croumocTh padoT. HEOOXOAMMBIX U8 BOCCTAHOBACHUS  COOTBETCTRY I011CI
FEPPHTOPHE 110 HOPMATHBAM B 00JIACTH J1ECHORO XO3AHCTBA, NpelyCMOTPeHHbIM 3aKOHOAATEILCTBOM
Poccniickoit deneparn, 3aKOHOMATENILCTBOM CYOBekTOB Poccuiickoii Dejnepannn,

4.3. VYnnata weycroek mHe 0cBOOOK 1aeT APEHIATOpPA  OT  BLINOMHEH NS 0043aTe/LCTB.
APCAYCMOTPEHHBIX HACTOSIIMM Jlorosopowm.

4.4. B cinyuae HCCBOCBPEMEHHOI nepesaun necHoro YHacTka nocjie MCTeUCHUs cpoka AcicTBHS
Hactosiuero - Jlorosopa  min HCCBOCBPEMCHHOI  nepenaun  necHoro ydacTtka npu- 10CcpouHOMm
UPCKPALICHIN CpoKa AeHCTBUS HACTOSILILETO Jlorosopa Apenaarop Yyiiauusaer Apenjonaresnno 3a see
BPEMSL TIPOCPOUKI BO3BpATa J1ICCHOMO YHACTKA apCHinyio niarty u Bo3menaer YOBITKH, NpHUUHHCHHbIC

APCHI0/ATENO B clyyae, Kkora yRasamnas niara we nokpniaet IPUYNHEHHBIE  ApeHonareno
YObITKH.

V. Topsinok wimenenns u pacropacnus lorosopa

5.1 Bee usmenenus i Hactoswemy  Jlotosopy ogopmasiores i MUCLMEHHOI  (hopme 1
SOHCHIBAIOTCS CTOPOHAMM,

5.2, Ilpu wimenenun YCIIOBHI HACTOsIIECT0 Jlorosopa oGasarenbersa CTOPOH COXpaHsioTes B
WIMCHCHHOM BHIE.

5.3, Hacrosiumii Jlorosop npexpaniaer neficrsie B CllyHasx, npeaycMoTpeHHbIx IPay/IaHCK M
SEROHOAATENLCTBOM  Poceuiickoii Deaepannn, u ClIyydasix, 1peaycMOTpeHHbIX nyHkramun 5.4, 5.5
sactoautero Jlorosopa.

5.4. Apennonarens BIPABC OTKA3ATLCS OT MCMIONHENNS HACTOSILErO Jorosopa B OJIHOCTOPOHHEM
SUPRAKC B CIlyyasiX HEBHECEHUS APEHIATOPOM apeHHol naarh 2 n Gosnee pas noapsia no uereyen
SEREHOBICHHOTO  HACTOSAILIM Jlorosopom  cpoka  nnaresca. HEBBIMOMHEHUS  ApeniaTopom 1160
':’“mucmm Apenjiatopom MEPONPUSTHIT 110 BOCHIPOM3BOICTBY 11€COB B 06beMax. menee 50%
MOTPCHHDLIX TPOCKTOM OCBOCHUS N1ecoB. 1 TCHCHIC TPeX JIeT noApsiL. a Takske PH HCKIOYCH N
UWHOHHOTO  poekTa n3 nepevns HPHOPUTETHLIX  MHBCCTHIIHOHH bIX MPOCKTOB B 00aCTH

WA JICCOB. yBEIIOMUB 00 3TOM APCHAATOPA B 1THCHMEHHOI] dbopme 3a 30 sameii 10 narm
“CHHS J10r0BOpa.

1aTelib BIPaBe 0TKazarbes or HCITOJIHCH M HacTosero ,Zloronopa B OTHOCTOPOHHEM NMopstiKe
nocine HAlpasJieHus apeHaaTopy [THCbMEHHOIO npeaynpexaeHus o HCOGXOIIHMOCTI*I

HHs UM o0s3aresbeTBa B PA3YMHbII  CpOK M OcywliecTBeHMs Mocjae 5Toro  crepkn
HHBIX paboT (ycTpaneHus Hapy LeHuit).




[image: image8.jpg]Hactosuwii JloroBop npekpawaer croe jgeiictaie ¢ JaThbl,  YKa3aHHOW B MHCLMCHHOM

aeHnu. B ciiyyae OAHOCTOPOHHEr0 OTKa3a ApeH[l()ﬂaTenﬂ OT HCIOJIHECHUST  HACTOSIIICIO
OH CYHUTACTCH PACTOPIHYThIM,

3.5, Apenatop Bnpagse B OAHOCTOPOHHEM TMOPSLAKE PACTOPTHYTH HACTOSIIN ] Jlorosop. u3sectip
ApPCHI01ATeNs B THCHLMEHHOI (bopme 3a 90 smeii 110 1peanon
HOTCYTCTBUSA HCJAOUMKH 110 apeHIHOI naTe,

aracmofi JlaTel pacTopKeHis. npii

VL. Cpok neiicraus Jorosopa

6.1. Cpok seifctsus  HacToslero Jlorosopa ycranasnusaercs ¢ garmi roCyAapCTBEHHOI
LA TIpaBa apeHIbl JIGCHOTO yuacTka u coctasiser 49 e,

VIL Mpoune yenopus

7.1. Cnopuble BONPOCH, BO3HMKAIOLUE B NOAC HCHOMHEHUs HacTosero Jloropopa, win

bl. HC OI'OBOPEHHbIE B HACTOSLLIEM ﬂOFOBOpC. paspearoTcst [yTeM MEPEroBopos. B ciiyyae, ecnm

HC 11yTEM NEPEroBopos  He JAOCTHTHYTO. YKasaHHbIC BONPOCHI paspeiiatoTest B C}/IlCGHOM

MOTPCHHC CIIOPOB B CY/ICOHOM MOPSIKE NPOH3BOAITCS 110 MCCTY HAXOMKJICHHS ApeHjoares.

7.2. Apeniartop u Apenjonarein HECYT OTBETCTBCHHOCTD 38 HEUCTONHEHUE UM HEHAJUICKAILICE
' FHCHHC CBONX 00S3aTC/ILCTB N0 HACTOSIIEMY Jorosopy. ecan ne JOKAKYT, UTO HAUICKAIICE
SEHOAHCHNC 0KA3A10Ch HEBO3MOKHBIM BCIICCTRBHE HEIPEOIOIUMOIT CHITBI,

7.3.  Hacrosuwmii Jlorosop  cocrasnen B JABYX  OK3EMIUIAPAX,  UMEIOLNX

OJIMHAKOBYIO
SIPIIINCCRY IO CIILY. 10 OJIHOMY IS KaskJ10l1 13 CTopoH Jlorosopa, oann s perucTpupytoLero
oprasa.

7.4. lpunoxenns HacTosieMy JloroBopy sIBASIOTCS €ro HeOTheMIeMbIMHU HacTsAMH,
7.5, Braouenne B HacTosumii Jlorosop nonoxenmii,
AOTOBOPOM apeH/ibl JIGCHOTO yvacTka JuIs CTPOHUTENLCTBA
HCRYCCTBCHHBIX  BOJHBIX OOBEKTOB, a Takke THAPOTEXHIUCCKUX  COOPYIKEHHIT, MOPCKHX MOPTOR,
MUPCRUX TCPMUHANIOB. PEYHBIX NOPTOB, NPHYANIOB, YTBCPAJICHHBIM nprKasom Munnpupossi Pocein ot

30.07.2020 N 542. u wuckmouenme N3 HCTO NOJIOKCHUIN. 11PEILYCMOTPEHHBIX THITOBBIM JI0rOBOPOM
APCHIBL JICCHOTO yuacTka JUIsh CTPOUTCILCTRA 1 IRCITYaTalim BOJAOXPAHUIIMIIL

HC [PEAYCMOTPEHHBIX  THIIOBbIM
1 DKCerjryaraiumn BOAOXPAHUJIHIIL. MHBIX

HHBIX HCKYCCTBEHHbIX
MOPCKHX MOPTOB, MOPCKHUX TEPMUHANIOB.
a3om Munnpuposst Pocenn ot 30.07.2020 N 542, ne
i,

BOAHBIX O0BEKTOB, & TAKIKE MMIPOTEXHUUCCKIX COONYIKCHMI,
PEUHBIX TOPTOB, MPHYANIOB, YTBEPIKIACH HbIM HpHK
AONYCKALOTCH.

VIIl. PekBu3uTLI M nognucu CTOPOH

APEHIAOJATEJb: Cayx6a npuponononssosanms u OXpaHbl OKpy:KatoLLeH cpesbl AcTpaxaHckoii

obnactu

BEXOKICHUS 4I4OOO.r.ACTpaxaub.yn.COBeTcwaﬂ.AOM 14.

== LIS HANpaBJICHHA NOUTOROMN 4I4000.r.Acrpaxanh.yn.Conemkaﬂ.noM14.

3015071874

301501001

1053000081903





[image: image9.jpg]12615000

bankoBckue PCKBHU3HUThI

Otaenenne Actpaxanu bank Poceun/Y®K no Actpaxanckoii o6nacTi r. AcTpaxatn

03100643000000012500

40102810445370000017

011203901

(noamnwmes)

APEHIIATOP:

Kasaes 3aiinan IOnycoBuy

HAXO0KACHUA

416207; Actpaxanckas obnacte, ¢. Hukonaesa, yn. lopbkoro, 7

L1 HANpaBJIEHHs NOUTOBOM
HOHAEHILHH

416207; Actpaxanckas obnacte, ¢. Hukonaesa, yn. Fopbkoro, 7

300302149936

89170879779

llionnannblii reneon

bankosckue PCKBHU3HTHI

$basx nosyuarens

pcC

KC

BHK

ApeHji01aTenb
JUkaspaes Adaii Epranuesny

)

Apenarop
Kazaes 3aitnan KOcynosny

' e

Ly

-

=7

(bannans, ums, oTuecTBo (NocaeaHee
TPH HATHTHH). HOJUTHC ., NeUaTh (110CACIAHCE PH HAIUUHI)
« »

HHCII0 MECsIL roan





[image: image10.jpg]: [Tpunowerne N |
K IOrOBOPY apeHbl JECHOIO yHaCcTKy
N 642 ot "30" Hoabpa 2022 1.

CXEMA
pacroJiOMEHHs U TPAHKLIbI TECHOTO y4acTKa

AcTpaxaHckas 00sacTh. EHOTaeBCKHI paioH
(cyOwbexT Poccuiickoit deaepatnu, My HHIMIANBHbBIA paion)

JleCHIUECTBO (JIECONapK). yHacTKOBOE NECHHYECTRO. YPOHHLLE (NPH HAUHMK).

ep (HOMEPa) NECHBIX KBAPTAIOB. JIECOTARCALHONHBIN BBLUIEIOB

[1papobeperHoe JECHUYECTRO B rpaHiilax EHOTACBCKOro & AMHHICTPATUBHOIO panoHd,

OTAeBCKOE YHACTKOBOE JIECHWUHECTBO
Kpapran 52. biaen |8y,
Macuuitad: | 10000
Kanacrposbiii Homep yuacTka 30:03:070701:387. nomep y4eTHOR 3anncH B roCy1apCTBEHHOM

aecHom peectpe 400-2022-11, naowans ___1.0000 _ra

N
i )
RS G
5
7

1. JTén | 7 &
O-.OO um. ]IeHuHU »‘\ o \ : H [TposioKeHHE IPAHHIL
a 5. L b Homepa | Hampasne- | [nHa
V. _ Xapak- HHE: pyM- | JIHHH,
\ . 15 TepHeIX | Obl (A3UMY- | METpbl
\ TOUEK Tbl) THHHH

0-1 CB-60°30" 100
£ 10B-40%30" | 100
23 103-60°30" 100

3-0 EcT rpan 100
T i o
| v 128
\L
20 \\ 5 A
Katanor xoopauHat (reorpa@w@f&}c-ue_‘{kijgpqﬁ !
04KH HoMepa XxapakTepHbIX ToueK diwporazc ) | wc &% Jlonrota BHYM
C.T. TO A7°4889,3"5, 117 047°00746,17 15 M
10.T, 1 FAETSSTVL 75 <% 047°0049.87 18 m

Y C0BHBIC 0003HAUEHH S - MECTOHAXOMAEHHE NECHOTO YUacTKa,
| 81 — rpaHULLbl U HOMEpPA BbIAEOB.

eb Apennatop
opranesmy Kasaes 3aitnan FOcynosuy
%___.“.___b 7 —
BO (nocneanee (hamuans, ums. OTUECTRO (NOCHE Hee
PIIOANMCE, IlC‘I(ITb) HTPH HAJ MY M), NOANKCL. NCYUaTh

(nocnennee P HATHY )




[image: image11.jpg]XAPAKTEPUCTHUKH

JIECHOTO yuacTKa

Ha 30 noadps 2022 r.
(Ha JIeHb 3aKIIOUEHHS JI0roBopa)

I. Pacnipesienenne semenb

[Mpunomwenne N 2
K I0rOBOPY apeH/ibl JECHOTO YHaCTKa
N 642 ot "30" HosOpst 2022 1.

(ra)
lO(')umﬂ B rom uncie
maomanb
BCETO JICCHBIC 3¢MJIH HEJICCHBIC 3eMJTH
3AHSTBIC JecHble JlecHbie HE 3aHATBIC UTOrO | JOPOHI | KOPAOH | CCHORKOCH | [poumMe | UTOro
JICCHBIMHK [ KYJIBTYPbI | THTOMHHKH, JICCHBIMK (conone
HACAACHHSA IIaHTalLmMH HacaHIE WTT.A)
HHAMH
MH ,
(ecrecTnennas
; penmHa)
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 I
1.0000 1.0000 - - - 1,0000 - - - -
2, XﬂpaKTGpI/ICTI'IKEI JICCHOTO yyacTKa
~ |lleaeBoe [JlecnuuecTBo Yuacrkoso [Jlecnoi Xosaiier |lnomans B Tom umncae no rpynnam Bo3pacta ApeBocTos
- |nasnauenu ¢ KBapran/nec [Bo. (ra)/sanac (ra/ky0. m)
& le necos JECHHUYUECT [OTAKCALMOH |TIPEOdIa | APCBECHHbI
BO/YPOUH  |Hbiil Bbiaen | aatowas |(ky0o. m) - MOJIO/IH | CpetHeB | mpHcnesatom | cresbie i
e (npm nopoaa  |Beero KK o3pacth | e nepecroiitbie
HAJTMY M) ble
I 2 3 4 5 6 i 8 9 10
SauwmTHeie | 3anaaHonensbToso | EHoraesck 52/18u Tu 1,0000/115 = = e 1,0000/115
neca ¢ o¢ :

3 CpC}lHHC TAKCALMOHHbBIC MTOKA3ATCIH HACANKACHHU I JICCHOTO yuacTka

Llenesoe  [Jlecnhoii Xosaicrso, [Coctas Bosp |bonu [TTonmora Cpeannii 3anac ApeBeCH bl JICCHBIX
HAZHAUCHH |KBapTas/necora [npeodnanaio acT TeT HacazaeHui (KyO. m/ra)
€ 1ecoB KCALMOHHBI Last nopoaa
BbIJ1EJ1 MOJIOJIHS | CPEAHEBO | pUCneBa | crnebie u
KH 3pacTHbIC |1o1me nepecToi
HbIE
1 2 a 4 S 6 7 8 9 10 il
3auMTHbIe 52/18y Ty 7Tu3ls 51 4 0.5 e L -- I [
neca
= o
4. OOBEKTbI IECHOIT HH(PACTPYKTY bl
N |lecuuuectBo YuacTkoBoe Jlecnoii [Jlecorakcaunonnniii |Haumenosanue [Eannnua  |O6nem
n'n A€CHHYECTBO/ypouHLIC |KBApTai|Bbigen o0ObeKTa M3MEpPECHUSI

1%




[image: image12.jpg](npu HanUYKMK)

2 3 4 S 6 7 8
Onpesensercs npoekTom 0CBOCHHS 1€COB
5. Oco00 3alUTHBIE yHacTKH JIECOB
N |Jlecuuuectno YyacrkoBoe JlecHoit Jlecorakcaumonnniii| Hasnauenue |Tlnouanns (ra)
nwn JIECHHUCCTBO/YpoUMILLEe (MpH [KBapTan BbIIEI
HAJTHYHH)
| 2 3 4 S 6 7
0. OOBEKTBI. HE CBAZAHHBIC ¢ COBIAHHCM JICCHOI HHPACTPYKTY b
N |JlecHnuecrso | Yuacrkosoe JlecHoit Jlecorakcaumonnbiii |Haumenosanue |Eannnua O0bem
n’'n ' |necuunuecTBo/ypounnie KBapral BbIEI oObekTa M3MEPEHMs
(Mpu HaTMMK)
| 2 3 4 S 6 7 8
OﬂpelleﬂﬂeTCﬂ ITPOCKTOM OCBOECHMS J1€COB

7. 11paBa TpeThUX JIHIL OTCY TCTBYIOT.

Apenjlonaress Apenaarop

Jlxanpaes AGaii Epranuesny

Kasaes 3aitnan FOcynosmy

| =7

(pamunns, ums, offecTBo (nocnennee
NPH HATTMY KK ), TOATIHC, NEYaTh
(nocneanee npu HaauunM)





[image: image13.jpg][Mpunoxerne N 3
K JIOTOBOPY apeHbl JCCHOIO VHACTKA
N 642 ot "30" noadps 2022 .

PALYET
APCHJIHOM NIATBI 110 JIOTFOBOPY apeH /bl JIECHOIO yHacTKa. 3aKIIOUEHHOIO
B HEJAX MCHONB30BAH NS JICCOB JUlsl CTPOUTELCTBA W YKCIITYATALNN BOAOXPAHHITHLE U HHBIX
HCKYCCTBCHHBIX BOAHBIX OOBCKTOB, CO3AAHMS 1 PACILIUPEHHSI TCPPUTOPHIT MOPCKHX W PEUHBIX TTOPTOB.
CTPONTCNBCTBA. PCKOHCTPYKIHKN W 9KCTITyaTalliy THAPOTEXHHUECKHUX COOPYIKEHHIT (NpHyan peunoii
NMacCaKNPCKHI)

. AcTpaxanb «30» HOs1Opst 2022 1.

Pacuer apenmoii muatnl na 2023 ro: 23612 pyOuneit 25 koneek

A=bx Kl xK2x8x, rae

A — BeJAnUMHA APCHJIHOM naThl 3a roj. pyo..

b — 0asoBas craBka niaTel 3a CAHULLY TUIOLLA/N JICCHOTO YYACTKA, yUUTBIBAIOLLAS PYIITY OPO/LbI
(TBEP/LOJIMCTBEHHBIC, MSTKOJIMCTBEHHBIC) 3a | ra. py6./ra,

K1 = nonpasoutblii KodQOUUMEHT 47151 3aLTHBIX 1eCOB (IMOAKATEropHs: HEPECTOOXPAHHBIE MOJIOCH! ).
S ~ 170Uk JECHOr0 yuacTka, ra.
K2 Giosuketnbiii koodpuumnent na 2023 rog.

2324.04 x 1 x 4 x 2.54 = 2361225 (py6.)

Hroro: 23612.25 (py6.)

ApeH101aTeN b ApeHnzaartop

JUkanpacs AbGaii Eprannesny Kasaes 3aitnan IOcynosny

\—

(bamunms, umMs, oTueCcTRO (nocnennee
MPH HANTUY KUK, TIOAMKCH, NeYaTh
(IocaeiHee MpH HANTHYKK)

(pammnng,
HPH Hasf

13




[image: image14.jpg][Tpunomenne No 4
K JIOFOBOPY apEHIIbI JIECHOTIO YHACTKA
N 642 ot "30" Hosa0ps 2022 1,

CPOKMH
BHCCCHUM S 'dpeH!lI'lOﬁ IJ1aThl 3a o
(pyOuieit)
N /i Kanenaaphbiit naan Apenanas niara, B Tom uucne
YCTAHOBICHHAS 110
JIOTOBOPY apeHibl B MECTHbIH B Ol0/UKET CyOBbEKTa B (peepanbHbi it
JIECHOTO yUacTKa, BCEro OrokeT Poccuiickoii OroJuKeT
Denepainn

Il | 2 3 4 S
I | /lo 15 despans 3935,375 3935375
2 Mo 15 anpens 3935375 3935375
3 Jlo 1S mons 3935,378 3935.375
4 Mo 15 asrycra 3935,375 3935375
5 | Jlo 15 okTabps 3935.375 3935.375
0 |/lo 15 aekabps 3935,375 O35 375
7 |WToro (3a ron) 23612.25 2361225

[lnatekubie  peKBU3UTBLI A1 TIEPEUNCICHNS apeHJHOW  J1aThl B 4acTH

MHHUMaIBHOTO pasmepa ((enepaibHblil 010KeT):

bank nonyvarens: OTJIEJIEHUE ACTPAXAHL BAHKA POCCUW/Y DK o ACTpaxaHCKoii
oomacti rActpaxanb, BMK 011203901, kop.cudt Ne o 40102810445370000017. pacu.cuér No
03100643000000012500: noJiyuaredn YDHK no ACTpaxanckoit obsacTn (Cnyxba
HPHPOJIONOABL30BAHKS 1 OXPaHbl OKPYKalOUEH cpe/ibl Actpaxanckoil obaactn). MHH 3015071874,
KTHT 301501001, OKTMO 12615000, Ha k0161 Gro/uKeTHOl KiaccHkarim:
apen/was naara — KK 05311204012016000120.

ApeHjoaarens ApeHaarop
Kasaes 3aitnan IOcynosuy

fffff e AR

-~ 7

((I)(L\HI_‘[H)I. UM, OTHECTBO (NOCIEAHEE
TMPH HATTHYU KA ), NOANKUCH, NeYaTh
(rociientee 1npH HAJTHYI UK





[image: image15.jpg][Tpunosenue N 5
K IOrOBOPY apeHibl JIECHOTO yuacTka
N 642 o1 "30" nosaops 2022 r.

AKT
HPHEMA-TICPCAAYH JICCHOTO YHACTKA. CPCJAHHONO B apeHLy B Hensx
HETOIR30BAH IS JICCOB JUISE CTPOUTENLCTRA 1 IKCIyaTallii BOJIOXPAHIIIHIL M HHBIX HCKYCCTBCHITBIX
BOJIHBIX OOBEKTOB. CO3/1aHUs I PACLIMPEHIS TCPPUTOPHIT MOPCKHX W PEUHDBIX TOPTOB. CTPOUTEIILCTRA,
PCKOHCTPYKIHK 1 OKCIITYaTallMH THAPOTEXHUYUECKHX COOpyKEHMIT
(lpryan peunoii naccakuperiii)
. AcTpaxanb "30" Hostbps 2022 1,

APCHIOAATENDL B JIMLE 3aMECTHTEIS PYKOBOAMTE S iy #Obl 10 siecHoMy Xo3stiieTBy [lkaapacsa
Abas Epranuesnua n Apensatop Kasaes 3aiitn [Ocynosuy, cocraBuin HaCTOSLLMIT aKT O TOM. UTO
Ha OCHOBAHNI I0rOBOPA APEH/LbI JIECHOTO YUYacTKa NepBblii Nnepeat. a BTOpoH npuHsil IECHON yuacTok
AL CTPONTENLCTBA W OKCIUIYaTalnt  BOAOXPAHIIMLL U HHDBIX HCKYCCTBEHHLIX BOJIHbIX OOLCKTOB.
COBIAMIA 1 pACIINPEHIS TEPPUTOPHIT MOPCKUX 1 PEUHBIX NOPTOB. CTPOUTENILCTBA. PEKOHCTPYKILHI 1
ORCIIIYATAlum FApOTCXHIUECKIX COOpYKeHHil (Npiyan peunoii MaccaknpcKmii),

Jleenoit yuacrok. umelonwmit - mectononokene: AcTpaxatckas 06nacTb. [paBoGepexnoe
ACCHIYCCTBO B Tpanuiax  EHOTACBCKOrO  ajAMHIICTPATHBIONO paiiona. [Enoraesckoe
AechiecTBo. kBaprai 52 seiaed 184, naowansio 1.0000 ra,
Kaacrposnlit nomep sechoro yuacrka 30:03:070701:387.

YHACTKOBOC

XAPAKTEPUCTHUKH
JICCHOrO yuacTka

Ha 30 nosps 2022 r,
(Ha JICHbL 3aKJIIOUCH S JI0roBopa)

I. Pacnpenenenue semens

(ra)
Odwas B Tom uncne
N1011A b
BCETO JICCHBIC 3eMJTH HEJIECHBIE 3eMJIH
3AHSTBIC JIECHbIE JIECHbIE HE 3aHsITLIC HTOTO | Aopotit | kopaon | cenokoet | npouue | wroro
JCCHBIMW | KYJLTYPbI | NTUTOMHHKH, JIECHBIM K (conone
HACAK e H M1 nAaHTan K Hacazcie 0T
HHUSAMH
MH :
(ecTecTBennas
peanna)
| 2 3 4 5 () b 8 9 10 1
1.0000 1.0000 - - - 1,0000 - - - 5 -

2. XapaKkTepucTika JIecHoro yuacrka

Llenesoe  |Jlechmnuectno Yuactkoso |JlecHoii Xosaiicr [[aomasnes B rom unene no rpynnam BO3pacTa ApeBOCTOs
HA3HAYCHH g KBapran/nec |Bo, (ra)/3anac (ra/ky0. m)
¢ JIeCoB JCCHItICCT OTakcanon [npeodna [apesecuiinl
BO/YPOUM  |HbIi Bbizten | naionas (ky6. M) - MOJIOZH | CpEAHEB | NpHCneBaiowt | cnenpie i
e (npu nopoia  |seero KM o3pacti | he nepecrofitibie
HATTUY ) bie

- E i 5 0 7 8 9 10

15





[image: image16.jpg]SaimThble | 3anannonensToBo | EHOTaeBCk 52/184 T 1.0000/115

5 : 1.0000/115
neca ¢ oe

3. CPCIIHH@ TaKCALlMOHHBIC MoKa3zaTe/un Haca»]a1eHW M JICCHOTI'O ydacTka
Ileaesoe  |Jlecnoi Xossicrpo, [Cocras Bosp |bouu [[Monnora

Cpeanuii 3anac ApeBecubl neCHbIx
HasHaucHi [KkBaprai/necora [npeodnanaro acr - |Ten HacazaeHuit (kyo. m/ra)
¢ JIecon KCAHOHHbIT Last nopoa
BblEN

MOJIOZIHS | CPEAHEBO | IPUCTICBA | crnebie 1
KH 3PACTHBLIC | HOLIHE NnepecToit

HbIC

10 H

Jatmribie 5

o

/18y Ty TTu3Ws 3 4 0.5

3 - - - 115
Jieca

4. O0beKTHI NIecHOil HHPPACTPYKTY PhI

N [Jlecnmuectso YyacrkoBoe Jlecnoit |Jlecorakcaunonpiii Haumenosanue |Eannnna  |O6bewn
n’n JIECHUYECTBO/ypoUmILe |KBapTan |Bbiaes o0bexTa M3MEpPEeHMs
‘
(npu HanuuKK)
2 3 4 8 6 7 8
Onpesienseres npoekToM OCBOCHIS 1eCOR
5. Oco00 3auTHbIE YHaCTKH JICCOB
N lecnnuectso YyactkoBoe Jlechoi Jlecorakcaunonnntii | Haznauenmne Inowans (ra)
nm JIECHUUECTBO/YpounLLe (npu |KkBapTan BbIJIEJT
HAJIMYHUH)
2 3 4 3 § 7

0. OOBEKTBI, HE CBS3AHHbIC C CO3AAHMEM JICCHO] HH(PPACTPYKTY pbl

N [Jlechmnuecrso | Yuactkosoe Jlechoii Jlecdrakcaunonnsii |Hanvenosanme Eannnua O0bem
n'n JICCHHUYECTBO/YpOUiHLLLe | KBApTa BhijLe 00beKTA M3MEpPEHUs
(npu HanHuMK)
2 3 4 5 0 7 8
()ll])@,’lCﬂ?lC’l'C?l IPOCKTOM OCBOCHIS JICCORB

7. IlpaBa Tperbux s OTCYTCTBYIOT,

Apenjarop

Kazaes 3aitnan [0cynosmy

Y =]

-
(hamunmns, ums, otuderTno (nocnennee
IMPH HAJTHY KK ), TTOITHC, NEYAThH
(nocsieee npu nannymnm)

16




[image: image17.jpg][Tpunouxenne N 6
K JIOrOBOPY apeH/bl JECHOTO yHACTKA
N 642 or "30" HosiGpst 2022 1.

OO0bEMBI M CPOKH MCTOHEHMS paboT
110 00ECEUYECHUIO MTOKAPHOIT M CaHHTAPHOIT OE30MacHoCTH
Ha QpPCHLYCMOM JIECHOM YYaCTKe

lleneBoe Bujibl Fannnita Cpeanero/ioBoi CpOoK MCHOJIHCH S
HA3HAYEHHE JAECOB | MEpOIpUsTHIi H3MCPEHMSI 00BeM

OdecneueHmne noxkapHoit 6e30MacHoOCTH B Jaecax

OOecrieueHune caHnTapHoii 6e30NacHOCTH B Jiecax

Apesaarop  o0sizyerest OCYLIECTBISTE  00ECTCUEHUE NOkKAPHOI G30MacHOCTH U cannTapHoii
OC30IMACHOCTM B JeCax Ha apeH/LyeMOM YHacTKe B 00beMax. B CPOKH U B NOPSAKE, [TPELYCMOTPCHHBIN
HPOCKTOM GEBOCHIA JICCHOTO YUACTKA. IPOLIC/ILINM FOCY IAPCTBEHHYIO YKCIIEPTH3Y.,

Hpnvesasme:  yxasanubii 00beM. 1 nepedeHs MEPONpHsTHit MOIYT ObITh H3MCHCHBI HA OCHOBANII]
MPOCKIE GEWOCHMS  JICCOB.  1IPOLICAICTIO (FOCY.APCTRCHINIO LT MYHHIHIAILHYIO) OKCHCPTIHY 1
[O/1Y SMBIESIO HOJOKHTE/ILHOC 3aKIOUCHHE IKCICPTHON KOMIICCHIT,

H101aTCJ1b A peHaaTop

Kasaes 3aitnan 1Ocynosuy

~

—

~Z P
(pamuans, (hammstns, umst, 0TUECTBO (nocneatee
NpH HA 1K ) FO.1 NPH HAJMU KK, TIOUTHCE, NIeYHaTh

(nocnenree HPH HATTHY M)

L7




Приложение 2
[image: image18.jpg][ €207°80°01 OU TZOT'SOL1 9 *HIUILMELIMI]]

HOHHILLIAVIIADO0.I VIXAILD KEVHII VIO ‘omarery
8LVA9AVADILYEVLOATASVIEHYLOLEV60E “Lexndurdo)

HHOVIIOLIVI H VALOVIVI ‘HUANIVALONIE

KUIMWR( ‘I9IRHITIHA 5% OI9DMINTOL YOHHOILYEIE HLJOHXIIOY QOMHREOHOWHEH JOHIIOL
: : : HVOMLITOI LHAWANOY
g
hHEOLUAD()] HITHHURE GIRER)] IDIOMINGE 9IrLRhAIO] |
. LOIAGI0LADI0 SI9HHEY SMIIANILO A19900()
o_m:mﬁbka.. 9K1E15 LOIOWH HIOOWIXHEIH 9012900 Q0 EHHOTA4Y) E.oozE.EBNom 9149900 QO MoMLEE dA1R1)|-
*(MIDIOdIDKROORI HOHRAd :

rrenudur) sorenud ‘sordon xiqukad ‘@orreHundar xiodon ‘@ordon xmiodow E\Euiaooo XIDIOOhUHXI10dI I

- :KUHRLOSIIONOU OJoHHomadsed “rug

9 YEL B ‘H0INOIQ0 XIHI08 XITHHOLLOIANOH XI9HU 1 MAIMHRdX0Y08 KUIRIRAITIONG 1 0g1091ra110d1)
; BITHO() OJOHOQIM UIINQE

(GIOWAE KUAOIIRY]

10IA91014210 QI HHEY

: TMLIOWIKHEIOH HOIN9900 BXLOBRA
OJIOHYIAWSE Xerrdiradu & xigHHIxoromoed edowor argodioerrey

008S1 :0Ad “4L00WH0Ld Kedodioerre)]
: S¥C -+ 00001 *JW “qrfeImony |

 "h@[ IOY198 76 Irerdedy ‘04109RHHLIL 20H0NIOBRA. 0JOMOEoRLOHY ‘BHOWRU OIOHIUIBALOMHUNWI R
o._aaomoﬁbmm xenmHedl g 08199hMHIAI S0HXdagoged] | ‘HOMed HMMOEIRIOHY ‘9198IQ0 KexoHeXed1oy {OMHOXOIOLIOLIIA

~ LOIAIOLADIO JI9HHEY

:dOWOH MIMHIIBA UIMHHIELOdRYAD0T HITHHI090oMdII 9oHE

720T60°CI :edowoH oJogodLoerey KHHA0goUdL e1e]f

.T0L0OLO:€0-0€ ‘errerdesy o1ogodroeres dowog

: L8E10L0L0:€0:0¢€ ] :dowoH gragodioere)]

: : 1€202°20°90
7 [MIOMUIGE SOLOMIL 0190 ¢ :gomareed 0120g | [ ;] eroreed GOLOMIT 0190 | [ euaXeed | s\ LOH][ J

HALOOWIDKHLIIOH BINI9Q0 ITHd

MOLOBhA HIGHIIONAE

1 XoHm][ | Iarreeq H

‘KMHOTO80 SHINOIAYIIO IMHIOOHE HIOOWIKHAYSH d100d HigHHoE10dRAd0T HIHKT T g

HLOOWHXHUETOH BINO900 XexuLondoniedex XISHEOHOO QO BUHAYDE))

HIDOWIDKHEIIOH 19990 eH xegedu xiannegodudioniodes u xexurondoniedex XISHEOHI0 Q0 HIOOWMXHMENSH ed1002d 0I0HHAE10dRIAO0.T OIOHMI'T EM BIOUINGE

gedn munedioniad eneido dUHREOHINMEH SOHLOL
HILORIIQO MOMOHEXEBALDY O SSHMEOSN& U edloe





[image: image19.jpg]HHOVIIOLdY) H VAIOVIIVI ‘UMITVALOW.1ad
HOHHILLOVITADOI VIKAILD KEVHIIVAHITA® -Ioudrrerg
SLVAIAVADLYEVLOAIH8VIEHYLOLEPE0E Texnduida)

ﬁ A €207°80°01 OU TZOTSO'LL 9 HIrRLMELRRY )

BUITMWE( ‘IIIEHIHHA OI9DHULITOLI JOHHOJLMAIE HLOOHXIOY SUHEHOHOWHEH JOHIIOII
; HVOULITOLI LHIWAMOY
=
‘MONOLOIM KMHOIrdedLIA I
HOROIINRE dOFOION HONBL HIrD9 ‘WoIoIree KHHAIrgedIA
101481914010 919HHRY|  2dogoJOY 0 M WoJoIreE WoIoiBIaediA Q0 BHHOTIHD

L0IA9101A010 QI9HHRY

:BHRIdO ‘PIuI

0J3913d1L KMORILIO) BHOMEE AITHD € OJOWHITOXQOOH

€99 eaedu kmHORMHRAIO ‘@gedn ‘wiirawd Mmmedioniod
HOHHO9.10dRIAD01 MMHALELIOSMADO QO KUHOTIED

0T 1l om HRI9E ‘749 s\ “BILIOBhA OJOHOIIr IMTHode dogoJo]]

:MHITedIOMId HOHHOELOdRIAD O OHHRHOHIO

L °X ‘010M9d0 “IA ‘BNEORIIONHH O ‘UMNOEIRIOHY “H-d ‘KeMOHEXRdIdY Q0 L0Z9 [
H19eIr00 HOMOHeXRdIOYy
on ::ooom ﬁmss 6107 €0°€ Hewas ¢ wooGT.z. 81 71 kudod uunedarog HOMOHHII0] eHuHRINKedI 1domoe) |

£C 688-998-LC1 DI(MHD ‘¥rITRdora KRIOHHIIOJ
“exgoHeEy] "0 ‘HOMed E\camoﬁomm "0 wmxummxm&o.« EH990d ‘VL61°20°0C E\EoEAQQ EﬁEum gorER)|

< 3
L A

JMLOOWIDKHEIIH BIN9I00 SMHOHOWAdQO U aedir
oMHORMHERAIO IMHAIAOHRIJA 010d0L0Y AE9IrOlI g “OYIUI

Lo (d1k8aX ¥0dod) 61 €207 2090 2 u:n._u:od sxod)

- HLOOWIDKHEIOH BINOIQ0 SUHOHIWAAQO
u gedu ouHoRMHEd.IO 19HAIrAOHRLOA Higdorox eH “odd

C-€T0T/€50/0€-L8€-10L0LO-€0:0€

:nuiredrontod noHHIE19deTYAD0d doWoH

65-6£:61 £20C°C0°90

:HHMed1onIdd HOHHIEL10dRADOT RIRY

BIHAAY

‘rug

'S

JMLOOWIDKHETOH BINOI00 QUHOHOWAd00 1 gedll suHORMHRdI()

L101A4101A010 o19HHRY| ['§

: ‘eHRIdO
PIIMI 0I9910dL KMORILIOD BHONEE AITMD € OJOWHITOXQOH
€29 eaedur kuHORMHRdIO ‘egedn ‘Wirowd mrmedroniad
HOHHAE.15dRIA00.] MMHALELO9MADO QO KMHAYSE))

S0-€0-¥1 CTOT60°CI
1-220T/€S0/0€-L8E-T0LOLO-€0:0E| -
LOOHHIEI90)| [T

‘eaedn

unredronrad sommom.-.o%d.huor_ wzoam 71 maau ‘dowon ‘rag

EHITRAYp BRXOUMOO0d|  |°]

:(urarerrerrgoodedir) qrraxerergoogedy |

L8ET0LOLO-€0:0€]

:dowon pragodroerey

I€20C°C0°90

 (MIDMINGE SOLOUI 0120g | ¢ -gouareed 0100g |

¢ 1T eiroXeed HOLOUI 0190g |

z erroreed | o\ LOH][

|

HLOOWIDKUEIIOH BIM9990 IUg

MOLOBhA HITHIIONIE

N

xegedn xianHegodudioniodes o KMHITE))

HIDOWHNXHEIH 19900 eH xededu xiHHegodndronodes u xexuroudoniedex XIFHE0HOO 90 HIOOWMXHENSH ed1000d 0UOHHIELOARYADOL OIOHUI' €U BOMIIIg

TIOM[[ T uaXeRq




[image: image20.jpg]# £20780°01 O TZ0T SO'L1 0 HoMALIALDW )
HUOVIIOLdVN M VALOVIIVY ‘UMIIVAIOW.IAd
HOHHALLIdVIIADO0.1 VDKAILD BVHIIVJAI @ -uamaverg
3 ; 8LVAIAVADLYEVLOITASVIEHYL6LAP60E -texuduida)

KUIHNE( “TIBHIHHHA ~ OIDULIYOL HOHHOLAIE
HVOULOL LHAWANOY

HILOOHXIIOY QUHRHOHOWHRH dOHIIOL

‘KUHORBHERH OJOHHIE LOYKEOXOMNITID AIrONIE €M MOLOBHA
UI9HIIrOWE eH egedu kuHoRuHedI0 ‘sunsmediodn “eoxadan
101491014010 araHHEY [unied1ontod HOHHOELARI Y01 MLIOHKOWEOSIH O BUHY28)) 11

y ALOOWHDKUEITOH
© BIM99Q0 MHHOMIOHLO € MMIOY) ‘ULOONMNXHEIIOH BINILQ0

9HOWAdQo uiru esedu kuHORMHEd IO ‘(egedn ¥uBOITEdYadU

‘erroxadan) eaedu muredioniad nonnsgLoder ool

nuHAragodn 0 puHAIEKeE X19HHAd10Wooed oH ;

101491014910 OH ‘XMIMEMIALOON HMRHUIFEH O KHHAYAED U suHeeBLUdIIOgRd] | o1
: . ‘KIrarugerorad

OJOHHONEE OI9 MIM KIrALeerrgoogedl KMLOPhA OJOHRUI £3Q

101481014510 drauHeY (uimedion1dod HOHHAEIHARIAI0T HIOOMKOWEOEIH O EHHOIoE))| 6

. IDKAH

XITHIICUUIMHAN B XITHHOE10deIAD0I KIfY H1)OWIDKHEYOH

L0IA9101A210 SIMHHEY BINI990 HULEIEN Q0 KMHOMSd MMEHITEH O KHHOYIE)) 9

. i ; ‘egedn oloHHegodudioniodes
L0IAE1014010 JIHHRY HHHOIIOHILO § HHHIXRAEOE O KUHIYOE))
LOIAGIOLADIO SI9HHERY| ‘BHHRE002dL eaedu oxrEdon WOHQIYAD | JI9HHAIAKES 9
AIO0IHM QO JoMIIeE OIAHHOMIMRdLIoMIod
 HMHOHIOLIOY MIrd MMHOHOWEU UMHOJOHY O KMHAY 9
‘MOHIRINEE HOHHOAIIJIE MU HOHITRINBE
HOoHdRIHOWANOY HOHHMKUAEIQ0 SMHOHEAX
LOKIrA1I9MMIA20 U19do1oy ‘UHdelUEONDY O BUHATSE)

S .

L8ET0LOLO:E0:0E] - :dowon magodioerey
: ; 4 IE€T0T'T0'90
r i “MIOUIIYE SOLOMI 012§ | ¢ :gorrareed 0190g | T ¢ eiroveed 20L0MI 0130g - | T errdlreed g s\ LOU][ J

HLJOWIDKHUEIOH BINOIQ0 TUd
MOLOBhA HITHIIOWIE,

£ LoH][





[image: image21.jpg]o2 €207'80°01 01t ZZOT SO'L1 9 HAULHELIMAY] 4
HHOVAIOLAV M VALOVIIVY ‘HHITVAIDHIAd
MOHHAELOVIIAD01 VDKAILD BVHIIVIAA@ TIrecey
8LVAIAVAILYEVLOATAVIEHYL6LAVE0E “Lexuida)

HLOOHXIIOY dQMHRHOHOWHERH JOHLOI

KUITMNR(Q I9IreHITHHA : OI9DULITOLI HOHHOdLYAIE
e ; HVOMIITOL LHAWAMOY

QREHEOQO SIHHOIIA] : “000Z | OPLIIOEA]

’ ; ©X10BRA OIOHTIIWIE (BWAXD ¥1dok) HEI]

L8E10L0L0-€0:0€| :dowon ygodidere)y]

120272090

v “VDIOMIINE GOLOMI 0130g [ ¢ gordreed 0130g | I :¢€ erareed GOLOMIL 010 | ¢ erraleed [ o\ 1oU]f |

‘ULOOWMDKHEIIOH BINOIQ0 THE

MOLOBhA HIGHIIDWAE

; PALLOBRA OIOHIIOWIE KHHIXOLOIOLIIW JHHEIHIQ)
MLOOWIDKHETSH 12900 BH xeaedi xiannesodndioniades u xexurondoniedex XITHEOHO0 QO HIOOWIKHEIOH ed109od 0uoHHAE10dRIAO01 OIOHHUI €M BXOMLISE
p LoM[( € Idreed




[image: image22.jpg]MpoLuHYPOBAHO, NPOHYMEPOBAHO 1
CKPEMNEHO NeyaThio nm;Tos
EHoraeakla,, 3

eeumme
N MYMUURIS I 8, yEyrm

Ank qokymentns

. JOKYMEHT INOAIIUCAH

YCWJIEHHO KBAJIM®UIIMPOBAHHOM
IEKTPOHHOM nommcmo-

Cepruduxar:
64575127400433833109200328139839306360

Bnaneneu ®EJEPAJIbHAS CJIY)KBA
TrOCYIAPCTBEHHOM PEFHCTPAHHH\,
K KAI[ACTPA " KAPTOI'PA®HUH

Ieiictutenen ¢ 17.05.2022 no 10.08.2023




Приложение 3
Приложение 4
Тематическая лесная карта
Распределение площади лесного участка по видам целевого назначения лесов
квартал 52 выдел 18ч,
Енотаевское участковое лесничество, Правобережное лесничество
в границах Енотаевского административного района
Астраханской области

Общая площадь 1,0000 га
 [image: image23.png]000 um. Jlenuna ‘-,





Условные обозначения

 ценные леса
Приложение 5
Тематическая лесная карта

Пространственное размещение существующих и проектируемых объектов

лесной инфраструктуры на лесном участке

квартал 52 выдел 18ч,

Енотаевское участковое лесничество, Правобережное лесничество
в границах Енотаевского административного района

Астраханской области

Общая площадь 1,0000 га
 [image: image24.png]000 um. Jlenuna ‘-,





Условные обозначения
Существующие объекты

----

Объекты, подлежащие ремонту или реконструкции:

----

Проектируемые объекты

 щит и навес для размещения противопожарного инвентаря 
Приложение 6
Тематическая лесная карта
Пространственное размещение существующих и проектируемых объектов,
не связанных с созданием лесной инфраструктуры на лесном участке

квартал 52 выдел 18ч,

Енотаевское участковое лесничество, Правобережное лесничество
в границах Енотаевского административного района

Астраханской области

Общая площадь 1,0000 га
 [image: image25.png]000 um. Jlenuna ‘-,











Приложение 7
Тематическая лесная карта

Характеристика территории лесного участка
по классам пожарной опасности

квартал 52 выдел 18ч,

Енотаевское участковое лесничество, Правобережное лесничество
в границах Енотаевского административного района

Астраханской области

Общая площадь 1,0000 га
 [image: image26.png]000 um. Jlenuna ‘-,





Условные обозначения
I класс пожароопасности

II класс пожароопасности

III класс пожароопасности

IV класс пожароопасности

V класс пожароопасности
Приложение 8
Тематическая лесная карта

Территориальное размещение видов мероприятий 
по противопожарному обустройству лесного участка
квартал 52 выдел 18ч,

Енотаевское участковое лесничество, Правобережное лесничество
в границах Енотаевского административного района

Астраханской области

Общая площадь 1,0000 га
 [image: image27.png]000 um. Jlenuna ‘-,





Условные обозначения
пункт сосредоточения противопожарного инвентаря
Приложение 9
Тематическая лесная карта

Места размещения пожарной техники, оборудования,

снаряжения, инвентаря и др. на лесном участке

квартал 52 выдел 18ч,

Енотаевское участковое лесничество, Правобережное лесничество
в границах Енотаевского административного района

Астраханской области

Общая площадь 1,0000 га
 [image: image28.png]000 um. Jlenuna ‘-,





Условные обозначения
место размещения пожарной техники, оборудования, снаряжения, инвентаря и др.
Приложение 10
Тематическая лесная карта

Пространственное размещение мероприятий по охране объектов животного и растительного мира, водных объектов на лесном участке

квартал 52 выдел 18ч,

Енотаевское участковое лесничество, Правобережное лесничество
в границах Енотаевского административного района

Астраханской области

Общая площадь 1,0000 га
 [image: image29.png]000 um. Jlenuna ‘-,





Условные обозначения
Проектируемые мероприятия:

территория арендованного лесного участка, на которой должны осуществляться следующие мероприятия:
1. соблюдение статьи 42; пунктов 1-4 статьи 56; части 1 статьи 60; пунктов 2,4,5 части 15, части 16 и пунктов 1,2 части 17 статьи 65 Водного кодекса РФ (Федеральный закон от 3 июня 2006 года №74-ФЗ);
2. поддержание оптимальных условий для существующей фауны: подкормка зимующих птиц и зверей в неблагоприятный для их жизни период (в период обледенения, метелей, сильных морозов) и соблюдение тишины в период выведения и воспитания потомства; до начала производства работ согласование с территориальным органом Росрыболовства проектной документации, в соответствии с требованиями статьи 50 ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;
3. исключение попадания в водоток грунта и строительных материалов;
4. исключение загрязнения русла водотока горюче-смазочными материалами;
возведение и эксплуатация объекта системы охраны гидротехнического сооружения

Приложение 11
Тематическая лесная карта

Пространственное размещение существующих и проектируемых объектов при строительстве и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, специализированных портов на лесном участке
квартал 52 выдел 18ч,

Енотаевское участковое лесничество, Правобережное лесничество
в границах Енотаевского административного района

Астраханской области

Общая площадь 1,0000 га
 [image: image30.png]000 um. Jlenuna ‘-,











Приложение 12
[image: image31.jpg] pykoBozuTens
/’ﬁpﬁﬁ‘%z[ononbso}aaﬂm "
. < 0

%

Kpy>Karolei cpeapl
K2 5\ LOF
/ CK@I:Q_?JIaCTH

=

reyaTh)

oamappe =4 8 20 .

% €06VS" i ‘»\
Y ) o g
ITPOEKTHASI TOKYMEHTAIIUS MWWACTKA
A1 UCTIOJIb30BAHMS JIECOB Ne32

c. EnoraeBka «16» urons 2021 r.

1. MCCTOHOJIO)KCHHC, rPaHHIBI H IVIOIIAAb MMPOEKTHPYEMOI'0 JIECHOI'0 Y4dacTrka

Cybbekt Poccuiickoii ®enepanun ActpaxaHckast 0071aCTh
MynununansHoe o6pazoBanue EnotaeBckuii paiton
Kareropus 3emens 3emutn JiecHOro (hoHaa
JlecanyecTBO IIpaBoGepesxHoe
VY4acTKOBOE JIECHHYECTBO, EnoTtaeBckoe
Kareropus 3ammrHeIxX 1ecos Llennrle neca

JlecoTakcanMOHHBIH BBIIE/YaCTh Jecorakcanud-  KB.52 Bein. 18y
OHHOTI'O BbIIEJIA

ILomans MpoeKTHpyeMOro JIECHOTO y4acTKa, ra*(1) 1,0000

MecToroioxKeH#e 1 IpaHHIIBI IECHOTO YYacTKa yKa3aHbl HA CXeMe PacronoXeHus mpo-
eKTHPYEMOTO JIECHOTO Y4acTKa.

2. IlesieBoe Ha3HAYEHHE JIECOB

B cooTseTcTBHM ¢ mpHKazom DenepanbHOro areHTCTBA JECHOTO XO3SHCTBA OT «24» an-
penst 2008r. Nel130 «O6 ompezeneHnn KOIMYECTBA TECHHYECTB HA TEPPUTOPHUU ACTpaxaHCKOMH
00J1aCTH M YCTAHOBJIEHHHM MX TDAHHI Ha TeppUTOpur AcTpaxaHckod oGimacté EHoTaeBckoe
YJacCTKOBOE JIECHUYECTBO BXOAMT B cOCTaB [IpaBoOEpekHOTO JIECHUYECTRA.

Ha momeHT mpoekTrpoBanus jecHOro yyactka, Ha Tepputopun [IpaBoGepexHoro nec-
HHYECTBA PACIPOCTPAHSETCS NEHCTBHE JIECOXO3SHCTBEHHOIO PErIaMEHTa, YTBEPIKACHHOTO npu-
kasoM Ciy0bl IPHPOIONOIB30BAHUS H OXPAHEI OKpy>Karommen cpenpl ACTpaXaHCKOW 00J1acTH
oT «16» HOsOpst 2018 r. No 376

(HaMMeHOBaHKe peLIeHNs ¥ OpraHa rocy1apCTBEHHOHW BjacTy," " N_ ).

Jleca Ha TeppuTopHE AcTpaxaHcKoif 067aCTH B COOTBETCTBHU CO CTAThell 8 Qenepans-
Horo 3akoHa ot 04.12.2006 r. N 201-®3 «O BBenenuu B neiicTBre JIeCHOro Konekca Poccuii-
ckoil Deziepanum» OTHECEHBI K 3aIMTHBIM JIECAM, UTO oTpaxkeHo B JlecHoM rutaHe AcrtpaxaH-
CKOM 00J1aCTH, YTBEPKIAEHHOM IIOCTAHOBJIEHHEM ['y6epnatopa Actpaxanckoit o6macti ot «24»

nexabpst 2018 r. N 112, u necoxossitctBeHHOM periamente [IpaBo6epekHOro JiecHIYECTRA.
(HaMMEeHOBaHHE PEIUEHHs U OpraHa roCynapCTBEHHOI BIacTH)

CornacHo yKa3aHHBIM JOKyMEHTAM JIECHOTO IUTAaHUpOBaHKs KBapTal 52 Beiien 184 EHoraes-
CKOTO y4acTKOBOIO JIECHIIECTBA, B KOTOPOM PACIIOJIOXKEH NPOESKTHPYEMBIH JIECHOM Y9ACTOK, OTHOCATCS

K 3allIUTHBIM JIecaM, KaTeropus LCHHbIE Jieca, ITIOAKATErOpUs — HEPECTOOXPAHHBIE I10JI0CKI JIECOB.
(yxasaTe uieneBoe Ha3Ha4Y€eHMe JIECOB)

3. Kotn4ecTBeHHbIe H Ka4eCTBEHHbIE XaPAKTEPHCTHKH NPOEKTHPYEMOT0 JIECHOT0 y4aCTKA

Konmnyectennble i KauecTBeHHBIE XapaKTePHCTHKH IPOEKTHPYEMOrO JIECHOTO Y4acTKa
COCTABJITIOTCA Ha OCHOBaHMM JAaHHBIX TOCYAapCTBEHHOTO JIECHOTO peecTpa IIpaBoGepesHoro
JIECHUYECTBA i HEOOXOIMMOCTH HATYPHOTO 00CIIeIOBAHHS.





[image: image32.jpg]Ta6auna 1. Pacnpenesienne 3emMenb
O6mras momaas yyactka 1,0000 ra (umu 0B. M), B TOM YHCIe:

JIECHBIX 3eMeJIb, H3 HUX: 1,0000 ra | HeJ1eCHBIX 3eMeJIb, M3 HHX: ra
HOKPBITHIE JIECOM, 1,0000 ra | mecku ra
B T.4. JIECHBIE KYJIbTYDBI ra | macrouina ra
JIECHBIE TUTOMHUKH ra | Joporua ra
HE IIOKPHITHIE JIECOM, B T.Y. ra | IpoCeKu ra
€CTECTBCHHBIE PEIUHEI ra | CEHOKOCHI ra
rapu ra | mpouue (CoJOHeIl H.T.1.) ra
NOrubIIre HaCaKICHUS ra | KOpJoH ra

Ta6auna 2. HaTyprasi TaKcalMOHHAS XaPAKTEPUCTHKA JIECHOI0 Y4aCcTKAa ¢ y4eTOM AaBHO-

CTH MOCJIEHEro JIeCOYCTPOMCTBA H MPOBEICeHHbIX X035/ CTBEHHBIX MepONnpHSATHIA:
3 arac Jpe-

L b= 3l d 5 2B SHIEJPE | &
[Inomanp,ra |8 = o E| o 2 o 2 & BECHHEI, 8
%é’/%qétg“ i %&‘é; M°/Ta 2

2 A
5 xét‘,g“g 2| s F ool s ] 2 o
= - mosoog @ o S "y = ) = ~|r =
1B g | =ElEECEEE £|2Rd5d 5 ¢ E|E S
< ] Ql < ) = Q| O
S| A| 5 ES§¢oEpEs S|8eEBE|E S| B 8|88
R 2 |88 HNESRGF 2lBesQ sERE| =~ |8al8°
o |Z ExmlE &8 8. m| 2 s | =88
2 OQOLOOQQLQ ME = pla| =
) = mOL‘ s o © E w Q 52 o)
o 050528".‘0 agﬁg E 8 g
A ) = al o L
@2 A — o & & \8712‘
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
52 | 18 | 18,0 | 1,0000 | 7Tu3¥MB | Tu | 51 | mepecTOWHBIC 4+ 85 (118 )] 115 | =~

B pe3yibpTare obOciieToBaHUs YCTAHOBJICHO: TaKCallMOHHas XapaKTEepUCTUKA JIECHOI'O
y4yacTKa COOTBETCTBYCT (He COOTBCTCTByeT) HA4YaJIbHBIM CBEICHUSAM IOCyIapCTBEHHOI'O JIECHOTO

peectpa (ecoycrpoiicto 2000-2001 rozxos).
[IpyYnHBI HECOOTBETCTBHS: HET.

Ta6auna 3. CpeIHHe TAKCAUMOHHBIE MTOKA3ATEIH HACAKACHHH JIECHOI0 y4acTKa:

[Tpeobna- Bos bo- Ton CpenHuit 3amac JpeBECHHBI (M3 /ra)
Aaromias CocraB HH- cpenHeBo3pa- npucIe- cresble U Ie-
pact HOTa g
ropoza TeT CTHBIE BaIOLIHE pECTOMHBIE
1 2 3 4 5 6 7 8
Ty 7Ta3UB | 51 4 0,5 -- -- 115
Ta6suna 4. Buabl 1 00beMbl HCII0JIb30BAHHUS JIECOB HA MPOEKTHPYEMOM JIECHOM yHaCTKe
erne- eJlb X035 CTBO Enu
. H i - OOBemsl uc-
BOE npenoc- | (XBOMHOE, HHLA
[Tno- 10JIb30BaHUA
Ha3Ha- | BuI MCIIONB30BaHMS jJe- | TaBjie- | TBEPAOJMCT- u3Me
maib, 7ecoB (U3bs-
YeHue COB HUS JIec- BEHHOE, pe-
(ra) THS IECHBIX
JIeCOB HOTO MSITKOJTUCT- HUS
pecypcoB)
y4acTKa BEHHBIE)
1 2 3 4 3 6 7
CTPOUTENBCTBO U 3KC-
IUTyaTanus BOJOXpaHH-
JIAII ¥ MHBIX UCKYCCT-
npuyal
BEHHBIX BOJHBIX 00BEK- -
3aIIUT- pedHOH | MATKOJIHCT-
TOB, a TAK)K€ THAPOTEX- 1,0000 ra --
HBIE " macca- BEHHBIE
HHUYECKUX COOPYKEHHUH, "
KHUPCKHUH
MOPCKHX ITOPTOB, MOP-
CKHX TEPMUHAJIOB, peY-
HBIX ITIOPTOB, IPUYAJIOB





[image: image33.jpg]4. Buambl Pa3pemIeHHOro UCMnoJIb30BaHHUS JIECOB HA NIPOCKTHPYEMOM JIECCHOM YYaCTKeE

Jlecox03HCTBEHHBIM periaMeHToM [IpaBoOepexHOro JIecCHH4YeCTBa B KBapTayie 52 BbI-
nene 184 EHOTaeBCKOro y4acTKOBOTO JIECHUYECTBA M COOTBETCTBEHHO B IIPOEKTUPYEMOM JIEC-
HOM Y4YacTKe YCTAHOBJICHBI CIEIYIOIIME BHIbI Pa3pelIEHHOIO HCIIOJIb30BAHUS JIECOB: CTPOH-
TEJILCTBO M OKCILITyaTallUsl BOJOXPAHUJIMII ¥ MHBIX UCKYCCTBEHHBIX BOIHBIX OOBEKTOB, a TAKKE
TUAPOTEXHUYECKUX COOPYKEHUH, MOPCKUX IOPTOB, MOPCKMX TEPMHHAJIOB, PEYHBIX IIOPTOB,
OpUYasIoB (IpUYa PeYHON NacCaXKUPCKUiL).

5. CBeaenns 00 oOpeMeHEeHHAX MPOEKTHPYEMOI0 JIECHOI0 y4acTKa

[To maHHBIM TOCYJAapCTBEHHOIO JIECHOTO peecTpa kBapTai 52 Boien 184y EHoraeBckoro
Y4acTKOBOI0 JiecHHYecTBa [IpaBoOepekHOro JIeCHUYECTBA

(HanMeHOBaHUE)
UMEECT (He I/IMeeT[ 06pCMeHeHH$I 110 o , BUJ UCIIOJIb30OBaHHUs JICCOB: =
(HauMeHOBaHWe NOKYMEHTA, PEKBU3HTHI) (HaMeHOBaHHWe BUIA HUCIIOJIb30BaHUSA JIECOB)

6. CBegenust 00 OrpaHNYeHUsIX HCIO0JIb30BAHHS JIECOB

C y4eToM IIeJIEBOTO Ha3HAYEHHUS M IPABOBOTO PEXUMA JIECOB, YCTAHOBJIIEHHOTO JIECHBIM
3aKOHOIATeNbCcTBOM Poccuiickoit ®enepannu, J1ecoXo3sMCTBEHHBIM perinameHToM [IpaBoGe-
PEKHOTO JICCHUYECTBA IIPETyCMOTPEHBI CIIEAYIONINE OTPAaHHYEHHS B HCIIOJIb30BaHHHU JIECOB IIPH
IIPOEKTUPYEMOM BHJIE HCIIOJIb30BaHHS JIECOB (aeTCsi B COOTBETCTBHH € JIeCOXO3sHCTBEHHBIM
pErIaMeHTOM U JAeHUCTBYIOIIUMH HOPMATUBHO [IPAaBOBBIMHU aKTaMH):

3amnpernaercss MpoBeIEHHE CIUIOMIHBIX PyOOK, 3a UCKJIIOYEHHEM CIIydaeB, Korjaa BbIOO-
pouHble pyOKH He 00eCIeYnBaiOT 3aMeHy JIECHBIX HaCaXXIeHUH, yTpauyuBaIOIuX CBOH CPenood-
pasyolye, BOIOOXpaHHbIe, CAHUTAPHO-TUTHEHUYECKUE, 03JOPOBUTEIBHBIE U HHBIE ITOJE3HEIE
(GYHKIMH, Ha JIECHBIE HACAKAEHHUs, 00eCreunuBarone COXpaHEHHEe LEIEeBOr0 Ha3HA4YeHHUs 3a-
IIUTHBIX JIECOB U BBIMOJIHAEMBIX HMH ITOJIE3HBIX (DYHKITHIA.

Bei6opounble pyOKH MPOBOASTCS TOJBKO B LENSX BEIPYOKH MOTUOLIMX U MOBPEXKAEHHBIX
JIECHBIX HAaCaKICHUH.

3anpernaercs:

- UCIIOJIb30BaHHUE JIECOB VIS MepepabOTKK APEBECUHBI M MHBIX JIECHBIX PECYPCOB, CO3J1a-
HHE JieconepepadarbiBaromei HHPpacTpyKTyphl;

- CO3/1aHuUe JIECHBIX ITAHTAIMM U UX SKCIUTyaTalus;

- BBIpAIIMBAHHUE JIECHBIX IUIOZIOBBIX, SITOHBIX, JCKOPATHBHBIX PACTEHHUH, JIEKAPCTBEHHBIX pacxemm

- B IpHOPEXHBIX 3aIIUTHBIX M0JIOCAX HEPECTOOXPAHHBIX IT0JIOC JIECOB 3alIpelaeTCs pacamika
3eMeJTb, BBINAC CEITLCKOXO03MCTBEHHBIX )KHBOTHBIX M OpraHU3alys /Il HUX JICTHUX JIarepei, BaHH;

- BBIIIac KO3; '

- BBIIAC JIOWIa[eW, 3a HCKIIOYEHHEM pabodux Jiomazedl HCHIOJIb3YIOIIUXCS
UCTIOJTHUTENIAMH JIECOXO3SMCTBEHHBIX pPab0T IpH BBHINOJHEHUH B JeCaX MEPOIPHUATHH I10
OXpaHe, 3alldTe W BOCIIPOM3BOACTBY JIECOB, BEPXOBBIX JIOMIAAEH HCIOIB3YIOIIUXCS
apeniaropamMu npu Beimace KPC (macTyXu) WM OpraHH3alldé KOHHBIX IIPOTYJIOK (BEPXOM H
/unu/ Ha TMOBO3KaX) MPH OCYLIECTBICHUU PEKPEAMOHHOM NEATeNbHOCTH (IIPHU YCIIOBHH, €CJIH
3TO OTPAKEHO B MPOEKTE OCBOECHHUSI JIECOB, IIPOIIEIIEM I'OCYy JAPCTBEHHYIO DKCIIEPTU3Y ).

7. CBeeHHUsI 0 HAJTMYHH 3IaHU, COOPYKeHHi1, 00beKTOB, CBA3AHHBIX C CO3IaHHEM JIECHOM
HH(PACTPYKTYPHI H 00bEKTOB, He CBA3AHHBIX € CO3IaHHEM JIeCHOH HHPACTPYKTYpBI Ha
NPOEKTHPYEMOM JIECHOM Y4acTKe

Tab6nauma S
Nen/ | VwuactkoBoe Howmep Homep [Tnomans HaumeHnoBanue o6bexTa
Il JIECHUYECTBO KBapTaja | BbImena | oObeKTa, (ra)
1 2 3 4 5 6





[image: image34.jpg]8. CBeneHus 0 HATHYHH HA MPOEKTHPYEMOM JIECHOM y4acTKe 0¢000 3aIIHTHBHIX y4aCTKOB
JIeCOB, 0c000 OXpaHsieMbIX IPHPOJHBIX TEPPHUTOPHIA, 30H ¢ 0COOLIMH YCJIOBHSIMH
HCII0/Ib30BAHHSI TEPPUTOPHIA

CornacHO TaHHBIM I'OCYJapCTBEHHOT'O JIECHOTO PEecTpa Ha MPOEKTHPYEMOM JIECHOM: y4acT-
K€ CYyILIECTBYIOT (HE CYIIECTBYIOT) 0c0o00 3amuTHble ydacTku JjiecoB (O3VY), ocobo oxpaHsiemble
npupoausie Tepputopud (OOITT), 30HEI ¢ 0COOBIMH YCIIOBUSIMH HUCIIOJIB30BAHUS TEPPUTOPHIA.

Tabauma 6
Ne HaumenoBanue | Homep | Homep | Bumsl O3V, naumenoBanue OOIIT, | OOmas
/1 y4acTKOBOT'O KBap- | BbIAENA | BHABI 30H C OCOOBIMH YCIOBUSMHU ILJIO-
JIECHUYECTBA Taja HCIOJIb30BaHUs TEPPUTOPHIA anab, ra
1 2 3 4 5 6

9. HpOCKTHpOBaHﬂe BHIAa UCITOJIb30BAHHSA JIECOB JIECCHOI'0 y4YacCTKa

CoracHo JICCOXO35IﬁCTBCHHOMy PETIIaMEHTY I'Ipa1306epe>KHoro JICCHUYCCTBA KBapTall 2
BBIICIT 184 ExoTaeBckoro Y4aCTKOBOI'O JICCHHYECTBA, B I'PaHHUIIaX KOTOPOro pacCIlOJIOKEH IIPO-
eKTI/IpyeMHﬁ JIeCHOH Y4aCTOK, OTHOCHUTCS K 30HC IIJIAaHUPYEMOI'O OCBOCHHS JIECOB: IJIA CTPOH-
TCIBCTBA U SKCILTYAaTallUW BOJOXPAHHUINIIT M WHBIX NCKYCCTBCHHBIX BOIHBIX OG'I:CKTOB, a TaKXe
FHIIDOTCXHH‘ICCKI;IX COODV)KCHHﬁ, MOPCKHUX IIOPTOB, MOPCKHX TEPMHHAJIOB, PEYHBLIX IIOPTOB,
IIpUu4YajIioB (HDI/I'-IEU'I DC‘-IHOfI Haccaﬁ(HDCKHﬁ).
(HaMeHOBaHKE BUA HCIIOJIb30BAHHUS JIECOB)





[image: image35.jpg]10. IIpoune:
CXEMA PACITIOJIOKEHUS MIPOEKTUPYEMOI'O JIECHOI'O YYACTKA

Cy6next Poccuiickoii @enepanuu AcTtpaxaHckasi 06J1acTh

MyHuunaibHoe 00pa3oBaHue EnoTaeBckuii paiioH

Kareropus 3emens 3emuu iecHOro GoHaa

JlecHnyecTBO ITpaBoGeperxHOE

YyacTKOBOE JIECHHYECTBO, EnoTtaeBckoe

Bun ucnosnb3oBaHus 1ecoB CTpOHTENECTBO M AKCIUTyaTalysl BOAOXPAHWIUIL U

MHBIX MCKYCCTBEHHBIX BOIHBIX OOBEKTOB, a TAKKE
THIPOTEXHUYECKHX COOPY KEHHUI, MOPCKUX IIOPTOB,
MOPCKHX TEPMUHAJIOB, PEYHBIX [IOPTOB, IPUYAIOB
Llens mpeocTaBIeHUs JIECHOTO yyacTKa [Tpuyan peyHoH nacca)KUPCKUM
Oco0ble OTMETKH

Macmraé M 1:10 000*(3)

;

e
b abe e

4

[TponoxeHue rpaHuLL:

000 . Héuulltz

: Howmepa | Hanpasne- | [nuHa
I xapak- HUE: pyM- | JIMHHIA,
TepHbIX | ObI (a3UMy- | METpbI

TOYEK Tbl) JIMHUH

0-1 CB-60°30" 100

1-2 FOB-4030" | 100

2.3 103-60"30" 100

3-0 Ecrt rpan 100

Touku HomMmepa XxapakTepHBIX TOYEK BHYM
(B4 T0 15™m
H).T. T3 18 M

Hupextop ['KY AO «ActpaxaHbiecy Ceprees B.J1.
®.1.0.

: = Tommmmn C.I1.
(noxmnuce) ©.N1.0.

3asBUTEND: z %72 444/7 Kazaes 3.10.
(fofinuce) ©.1.0.

Homep y4eTHOI 3amicy B TOCYJApCTBEHHOM JIECHOM PEECTpe

Jlecanuuit [IpaBoGepexKHOrO JIECHUYECTBA





[image: image36.jpg]*(1) Yka3bIBaeTcs MPOEKTHAs IUIOLIAIb MPOEKTHPYEMOro JIECHOTO Y4acTKa, BHIYMCIIEHHAs C MCIOJb30Ba-
HHEM TEXHOJIOTHYECKHUX M MPOTPAMMHBIX CPEACTB. 3HAUSHHE IUIOMAIH 3eMEJIbHOTO Y4acTKa MOXET OBbITh YTOYHEHO
IpY MPOBEJEHUH KaJacTPOBBIX paboT He Gojiee 4eM Ha [JeCATh MPOLEHTOB. YKa3bIBAETCA YEThIpe LUMPHI mocie
sanaToii (mpumep: 2,3500 ra).

*(2) Ykasats coctaB HacaxaeHus (mpumep: 663E10c+]IH) 1K XapaKTepUCTHKa JIECHOTO y4acTKa Mpu OT-
CYTCTBUH HacaxueHus (MpuMep: BbIpyOKa, rapb, MPOTAIHHA, JIECHAs JOpOra rpyHTOBas, Mpoceka KBapTajibHas, 60-
JIOTO HU3WHHOE OCOKOBOE, IMHIYHBIE IEPEBbs ¥ MPOUEe).

*(3) Jlist BeIYepYUBAHKSA KapPThI-CXEMBI PACTIONOXKEHHS JIECHOTO YJacTKa MCTIONB3YIOTCs (JparMeHTsl KapTorpa-
(udeckrX MaTepUaIoB JiecOycTpoiicTBa: iaHmeTsl Macmradom M 1:10 000 win M 1:25 000, naHel JIECHBIX HacaXe-
Huii Macmrabom M 1:25 000 wmu M 1:50 000, kapThi-cCXeMbI JIeCHUYeCTBa MK Jieconapka Maciuradom M 1:100 000.

*(4) TIpu opOpMIIEHNH 3aWHTEPECOBAHHBIM JIMLIOM B COOTBETCTBUH € 4acThio 6 ctaThy 70.1 JlecHoro ko-
nexca Poccuiickoit denepauyu.



[image: image37.emf]   

5  


5





С





Ю








Масштаб: 1:10000





Примечание: при размещении объектов на участке  использованы внемасштабные знаки














2











5
































Ю








р. Енотаевка





Масштаб: 1:10000




















Ю











5











Примечание: при размещении объектов


на участке использованы внемасштабные знаки





Ю





С





р. Енотаевка





Масштаб: 1:10000





Примечание: при размещении объектов на участке  использованы внемасштабные знаки











2





2





2








Ю





2

















Условные обозначения


Существующие объекты


----


Объекты, подлежащие ремонту или 


реконструкции:


----


Проектируемые объекты


1. причал речной пассажирский 


2. объект системы охраны гидротехнического сооружения (3 шт. по 36 м2)


3. объект системы охраны гидротехнического сооружения 4 м2





План-схема размещения объектов на участке:

















3








С





Ю








С




















С














р. Енотаевка





Ю





р. Енотаевка





5





2





3





С





р. Енотаевка





р. Енотаевка





1





Условные обозначения


Существующие объекты


----


Объекты, подлежащие ремонту или 


реконструкции:


----


Проектируемые объекты


1. причал речной пассажирский 


2. объект системы охраны гидротехнического сооружения (3 шт. по 36 м2)


3. объект системы охраны гидротехнического сооружения 4 м2


щит и навес для размещения противопожарного инвентаря








Ю








С





Масштаб: 1:10000





р. Енотаевка





5





Примечание: при размещении объектов на участке  использованы внемасштабные знаки





5








Масштаб: 1:10000








1





Примечание: при размещении объектов


на участке использованы внемасштабные знаки





С





р. Енотаевка





Масштаб: 1:10000











План-схема размещения объектов на участке:








Масштаб: 1:10000





Примечание: при размещении объектов на участке  использованы внемасштабные знаки





5





Масштаб: 1:10000

















PAGE  
4

